Приложение 4

к решению Совета депутатов

Бейского района

от 15.04.2024 № 156

Отчет по приоритетным планам развития Бейского района в 2019-2023 годах

| Наименование организации | Ответственный исполнитель | 2019 год (факт без кред. задолженности), тыс. руб. | 2020 год (факт без кред. задолженности), тыс. руб. | 2021 год (факт без кред. задолженности), тыс. руб. | 2022 год (факт без кред. задолженности), тыс. руб. | 2023 год (факт без кред. задолженности), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО и УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бейский сельсовет) | Администрация Бейского сельсовета | Ремонт дорог: 5640,9 -дорожный фонд- 3150,4 -субсидии- 2287,0 -собствен. средства- 203,5 Уличное освещение: -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 14625,8 -дорожный фонд- 3022,6 -субсидии- 11485,7 -собствен. средства- 117,5 Уличное освещение: 704,7 -субсидии- 671,0 -собствен.средства-33,7 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 17509,8 -дорожный фонд- 3628,46 -субсидии- 13881,34 Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 8551,4 -дорожный фонд- 8551,4 -субсидии - 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6151,5 -дорожный фонд- 5476,6 -субсидии- 674,9 Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бондаревский сельсовет) | Администрация Бондаревского сельсовета | Ремонт дорог: 3320,0 -дорожный фонд- 1790,0 -субсидии- 1530,0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5335,2 -дорожный фонд- 1282,3 -субсидии- 4002,9 -собствен. средства- 50,0 Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5404,93 -дорожный фонд- 2408,45 -субсидии- 2996,48 Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1709,0 -дорожный фонд- 1709,0 -субсидии - 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1705,0 -дорожный фонд- 1705,0 -субсидии- 0 Уличное освещение: 2230,0, в т.ч. субсидии-2207,0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Большемонокский сельсовет) | Администрация Большемонокского сельсовета | Ремонт дорог: 909,80 -дорожный фонд- 402,8 -субсидии- 507,0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 528,7 -дорожный фонд- 468,7 -субсидии- 0 -собствен. средства- 60,0 Уличное освещение: 211,0 -субсидии- 205,0 -собствен. средства-6,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 301,998 -дорожный фонд- 301,998 -субсидии- 0 Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 509,0 тыс. руб. -дорожный фонд-509,0 субсидии - 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 784,6 -дорожный фонд- 784,6 -субсидии- 0 Уличное освещение: 70,1 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Табатский сельсовет) | Администрация Табатского сельсовета | Ремонт дорог: 4285,5 -дорожный фонд- 1812,5 -субсидии- 2473,0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6422,0 -дорожный фонд- 1817,9 -субсидии- 4500,0 -собствен. средства- 104,1 Уличное освещение: 487,0 -субсидии- 454,0 -собствен. средства-33,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5211,88 -дорожный фонд- 2414,56 -субсидии- 2525,25 Уличное освещение: 272,068 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1064,3 -дорожный фонд- 1064,3 -субсидии- 0 Уличное освещение: 622,1 из них РБ-588,0 МБ-34,1 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5499,1 -дорожный фонд- 5499,1 -субсидии- 0 Уличное освещение: 796,0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Куйбышевский сельсовет) | Администрация Куйбышевского сельсовета | Ремонт дорог: 2266,8 -дорожный фонд- 1092,8 -субсидии- 1174,0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: -субсидии- 0 -спонсорская помощь-2500,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 576,1 -дорожный фонд- 576,1 -субсидии- 0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: 264,0 -субсидии- 261,0 -собствен. средства-3,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 768,966 -дорожный фонд- 768,966 -субсидии- 0 - Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5917,3 -дорожный фонд- 917,3 -субсидии- 5000,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2807,1 -дорожный фонд- 2807,1 -субсидии- 0 Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Сабинский сельсовет) | Администрация Сабинского сельсовета | Ремонт дорог: 6263,9 -дорожный фонд- 1763,9 -субсидии- 4500,0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1179,9 -дорожный фонд- 1179,9 -субсидии- 0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: 802,0 -субсидии- 587,0 -собствен. средства- 215,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1480,346 -дорожный фонд- 1480,346 -субсидии- 0 Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2125,3 -дорожный фонд- 2125,3 -субсидии- 0 Уличное освещение: 2391,0 из них РБ – 2367,0 МБ – 24,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1583,3 -дорожный фонд- 1583,3 -субсидии- 0 Уличное освещение: 0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Кирбинский сельсовет) | Администрация Кирбинского сельсовета | Ремонт дорог: 699,6 -дорожный фонд- 335,6 -субсидии- 364,0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: -субсидии- 0 -спонсорская помощь-200,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 95,3 -дорожный фонд- 95,3 -субсидии- 0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2603,755 -дорожный фонд- 2603,755 -субсидии- 0 Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5474,6 -дорожный фонд- 474,6 -субсидии- 5000,0 Уличное освещение: 407,0 из них РБ – 402,0 МБ – 5,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 333,9 -дорожный фонд- 333,9 -субсидии- 0 Уличное освещение: 442,0, из них субсидии 432,0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Новоенисейский сельсовет) | Администрация Новоенисейского сельсовета | Ремонт дорог: 2107,7 -дорожный фонд- 1542,7 -субсидии- 565,0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 376,7 -дорожный фонд- 376,7 -субсидии- 0 -собствен. средства- 0 Уличное освещение: 966,0 -субсидии- 953,0 -собствен. средства-13,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1082,057 -дорожный фонд- 1082,057 -субсидии- 0 Уличное освещение-0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 753,0 -дорожный фонд- 753,0 -субсидии- 0 Уличное освещение: 1003,6 из них РБ – 271,6, МБ – 732,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6162,1 -дорожный фонд- 1162,7 -субсидии- 4999,4 Уличное освещение: 1524,3, из них субсидии 1509,0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межмуниципальные дороги) | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | Ремонт дорог: 2438,5 -дорожный фонд- 2416,7 -субсидии- 0 -собствен. средства- 21,8 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 20,0 -дорожный фонд- 20,0 -субсидии- 0 -собствен. средства- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 199,3, приобретение дорожной техники- 2875,0 -дорожный фонд- 2499,7 -субсидии- 0 -собствен. средства- 574,6 | Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда: 169,3 | - |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ФАП в д. Красный Катамор | ГКУ РХ «Управление капитального строительства» | Фактический расход 4542,55, в т.ч. ФБ-3889,0, РБ-653,55 | - | - | - | - |
| Строительство врачебной амбулатории с. Табат | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 13740,98 | - | - |
| Строительство ФАП с. Сабинка | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Начато строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа | - |
| Строительство ФАП а. Шалгинов | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа 100,2 кв.м. на сумму 7293,9 | - |
| Строительство ФАП а. Койбалы | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Начато строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа | - |
| Комплексный капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Бондарево | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 631,04 | - |
| Комплексный капитальный ремонт хирургического отделения Бейская РБ с. Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5954,857 | - | - |
| Комплексный капитальный ремонт дневного стационара Бейская РБ с. Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5015,917 | - | - |
| Перепланировка и комплексный капитальный ремонт с оснащением МТС взрослой регистратуры Бейская РБ с. Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | Республиканский проект «Первичная медико-санитарная помощь»- 1394,5 | - | - | - |
| Комплексный капитальный ремонт кровли поликлиники Бейская РБ с. Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 779,7 | - | - | - |
| Комплексный капитальный ремонт детского отделения Бейская РБ с. Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 4429,6 | - | - | - |
| Капитальный ремонт трубопровода системы отопления лечебных корпусов Бейской РБ | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 1861,43 | - |
| Замена деревянных оконных блоков, замена дверей здания Бейской РБ | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 902,51 | - |
| Капитальный ремонт подвальных помещений, ремонт системы горячего водоснабжения ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 4826,16 |
| Асфальтирование и благоустройство территории ГБУЗ РХ «Бейская РБ», с. Бея, ул. Горького, 1а | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 7198,15 |
| Капитальный ремонт перехода между лечебными корпусами ГБУЗ «Бейская РБ» | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 2099,49 |
| Капитальный ремонт помещений и системы отопления врачебной амбулатории в с. Куйбышево | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 2339,62 |
| Приобретение оборудования (функциональные кровати) в отделения стационара ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 3240,38 |
| Оснащение кабинета врача-психиатра и кабинета медикопсихологического консультирования | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 409,62 |
| Приобретение жилья для специалистов с высшим медицинским образованием | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на сумму 4800,0 |
| Для маломобильных групп населения размещены тактильные таблички ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Государственная программа «Доступная среда» на сумму 1400,0 |
| Установка видеонаблюдения, оповещения, шлагбаума и др. мероприятий антитеррористической направленности в ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Хакасия» на сумму 1593,0 |
| Установлен программно - аппаратный комплекс для обнаружения вторжений | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | - | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Хакасия» на сумму 272,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы на 150 мест в с. Новоенисейка | Комитет ЖКХ и строительства Администрации Бейского района | - | - | - | Подготовлена ПСД, проведены инженерные и археологические изыскания на сумму из МБ 829,6 | Оплачена задолженность за выполненную работу в подготовке проекта на сумму из МБ 955,2 |
| Строительство детского сада на 80 мест в с. Новоенисейка | Комитет ЖКХ и строительства Администрации Бейского района | - | - | - | Подготовлена ПСД, проведены инженерные и археологические изыскания на сумму из МБ 753,02 | - |
| Строительство детского сада на 80 мест в д. Новокурск | Управление образования администрации Бейского района | Фактический расход 4950,3 , в т. из ФБ-4642,2 , МБ- 308,1 | Фактический расход 42306,4 , в т. из ФБ и РБ-41912,7 , МБ- 393,7 | Фактический расход 30582,15 , в т.ч. из ФБ- 27137,14 и РБ-3173,633 , МБ- 271,371 | Завершение строительства на сумму 15698,9. из них РБ – 15385,0 МБ – 313,9 | Дополнительные работы, не учтенные проектной документацией на основании решения арбитражного суда 8000,0 |
| Приобретение помещения для детского сада в с. Табат | Управление образования администрации Бейского района | Фактический расход 31123,0, в т.ч. ФБ-26688,0 , РБ-4124,0 , МБ-311,0 | Проведены работы по благоустройству- 1192,0, из них МБ-1192,0 | - | - | - |
| Федеральный проект «Современная школа» Ремонт классов для создания цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» |  |  |  |  |  |  |
| -МБОУ «Бейская СОШИ» - МБОУ «Бондаревская СОШ» -МБОУ «Табатская СОШ» -МБОУ «Кирбинская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | Проведен ремонт классов -2603,46, в том числе: РБ- 2551,36 МБ-52,1 Приобретено оборудование- 965,23, в том числе: РБ-945,92 МБ-19,31 | - | - | - |
| -МБОУ «Новокурская ООШ» - МБОУ «Новотроицкая ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Ремонт классов на сумму 4348,15, из них ФБ-3015,72, РБ-1280,0, МБ-52,43 | - | - |
| МБОУ «Сабинская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | - | Ремонт классов и приобретение оборудования на сумму 3227,4 из них ФБ-2173,2, РБ-1021,9, МБ-32,3 |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение образовательных организаций материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | - | - | - | - | - | Всего 32539,778, из них ФБ-26942,236 РБ-5272,144 МБ-325,398 |
| из них: МБОУ «Сабинская ООШ» | - | - | - | - | - | 3227,397 |
| МБОУ «Новокурская ООШ» | - | - | - | - | - | 4749,29 |
| МБОУ «Новотроицкая ООШ» | - | - | - | - | - | 3638,179 |
| МБОУ «Бондаревская СОШ» | - | - | - | - | - | 3436,159 |
| МБОУ «Табатская СОШ» | - | - | - | - | - | 4749,290 |
| МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» | - | - | - | - | - | 3941,210 |
| МБОУ «Красноключинская ООШ» | - | - | - | - | - | 3638,179 |
| МБОУ Новоенисейкая ООШ» | - | - | - | - | - | 3638,179 |
| МБОУ «Новотроицкая ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | Проводилась работа по разработке ПСД | Фактический расход по реконструкции 22006,2, в т.ч. ФБ-21222,6 МБ-783,6 | Фактический расход по реконструкции здания- 9224,775, из них ФБ-8310,599, РБ-92,248 Дополнительно из местного бюджета провели ремонт столовой -840,613 | Капитальный ремонт ограждения кровли и монтажа молниезащиты на сумму из МБ- 368,9. Ремонт сетей связи на сумму из МБ- 226,2. | Периметральное ограждение на сумму 135,14, из них МБ-1,35, РБ-133,79 |
| МБОУ «Бондаревская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | Переоборудован актовый зал под помещение для столовой. Фактически израсходовано из МБ- 1909,0 | Ремонт системы отопления -976,7 ФБ-538,7 МБ-438,0 | - | - | Провели капитальный ремонт отопления на сумму 808,08, из них РБ-800,0, МБ- 8,08 капитальный ремонт спортзала на сумму 2336,891 , из них ФБ- 2290,878 РБ-22,891 МБ- 23,122 |
| МБОУ «Кальская ООШ» филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Замена окон на сумму 673,041 из МБ-13,460, РБ-659,58 | - | Проведены инженерно-геодезические изыскания и подготовлена ПСД на сумму из МБ-774,64 |
| «Утинская НОШ» филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Замена кровли на школе 609,645, из них МБ-12,193, РБ-597,452 | - |  |
| «Новониколаевская ООШ» филиал МБОУ«Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» | Управление образования администрации Бейского района | - | Провели ремонт пищеблока- 49,7, из них РБ-48,7 МБ-1,0 | Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-598,468 | - | Провели ремонт теплотрассы и котельной на сумму 3093,04 за счет МБ Периметральное ограждение на сумму 138,278, из них МБ-1,47, РБ-136,905 |
| МБОУ «Новоенисейская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | - | Приобрели и установили водогрейный котел за счет МБ- 310,0 Периметральное ограждение на сумму 154,38, из них МБ-1,54, РБ-152,84 |
| МБОУ «Куйбышевская СОШИ» | Управление образования администрации Бейского района | Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2531,06, из них ФБ- 2280,24, РБ-225,52, МБ-25,3 | Отремонтирован класс для работы по проекту цифровая образовательная среда 804,59, в том числе: РБ-788,5 МБ-16,09 Восстановлено горячее водоснабжение в спортзале, приобретен котел- 345,0 из МБ | - | - | Провели ремонт теплотрассы из МБ-634,7 Провели ремонт и приобрели оборудование для кабинетов хакасского языка на сумму 1011,0, из них РБ- 1000,0 МБ-11,0 |
| МБОУ «Сабинская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2189,12, из них ФБ- 1972,18, РБ-195,05, МБ-21,89 |  | Установка окон 442,934, из них РБ-433,885, МБ-9,048 | Установка окон из ПВХ на сумму 1235,7, из них РБ- 1211,0, МБ-24,7. Капитальный ремонт угольной котельной Терморобот на сумму 170,4, МБ- 170,4. Капитальный ремонт системы отопления в здании школы на сумму 1441,5, из них РБ- 1412,7, МБ-28,8. В рамках капитального ремонта выполнены работы по замене дверей на сумму 180,0, из них РБ- 176,3, МБ-3,7 | - |
| МБОУ «Табатская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | Капитальный ремонт автоматической угольной котельной «Терморобот» на сумму 170,4 МБ- 170,4 |  |
| «Буденовская ООШ» филиал МБОУ «Табатская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | - | Капитальный ремонт актового зала на сумму из МБ-732,12. Капитальный ремонт спортивного зала на сумму 3346,993, из них ФБ-2543,148 , РБ-772,926, МБ-30,917 |
| Здания интерната МБОУ «Бейская СОШИ» | Управление образования администрации Бейского района | - | Сделан внутренний ремонт здания -1659,4 в том числе: МБ-1659,4 | - | - | - |
| МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена кровли- 3512,0 В том числе: МБ-3512,0 | Ограждение территории на сумму из МБ- 1099,5 | Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 2008,8, из них МБ – 2008,8. Монтаж тревожной сигнализации на сумму 42,7 МБ – 42,7 Реконструкция узла коммерческого учёта тепловой энергии на сумму 535,5 МБ-535,5 | Периметральное ограждение на сумму 179,015, из них МБ-1,8, РБ-177,215 |
| МБОУ «Новокурская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Ремонт спортзала на сумму 2486,78, из них ФБ-2412,409, РБ-24,367, МБ-50,0 | Капитальный ремонт автоматической угольной котельной «Терморобот» на сумму из МБ- 1043,8 | Проведен ремонт терморобота на сумму из МБ-400,01 |
| Филиал Б-Монокская ООШ МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-371,01 Замена кровли на школе 1164,87, из них МБ-23,298, РБ-1141,58 Замена кровли на столовой и мастерской из МБ-92,6- | Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 806,9 из них МБ – 806,9 | Провели капитальный ремонт отопления на сумму 808,08, из них РБ-800,0 МБ- 8,08 капитальный ремонт спортзала на сумму 3346,993 , из них ФБ- 2290,387, РБ-1023,135 МБ- 33,470 |
| МБОУ «Кирбинская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | Капитальный ремонт желоба на сумму 476,4, из них РБ – 200,0, МБ – 276,4. Поставка и монтаж водогрейного котла в котельной на сумму 701,4 МБ – 701,4 | Проведен ремонт пожарной сигнализации на сумму из МБ- 2000,1. Проведен ремонт отопления и теплотрассы, всего- 2121,12, из МБ 21,12, РБ-2100,0. Проведено периметральное ограждение 249,75, из МБ - 2,5, РБ-247,25 |
| «Верх-Киндирлинская НОШ» филиал МБОУ «Бондаревская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | Разработка рабочей документации с целью устранения аварийности здания школы на сумму 889,0 | Проведены изыскания, разработана ПСД по капитальному ремонту из МБ на сумму 4499,6 |
| МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | - | Разработана ПСД и проведена инженерно- геодезическая экспертиза и госэкспертиза на капитальный ремонт здания на сумму из МБ- 2208,9. Проведен капитальный ремонт на сумму 30869,3, из них ФБ-23519,8, РБ-7040,9, МБ-308,6 |
| МБДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена окон 110,23, в т.ч.: РБ-41,19 МБ-69,04 | - | Выполнены работы в рамках капитального ремонта по замене отопления на сумму 587,0 МБ-587,0 | - |
| МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек» | Управление образования администрации Бейского района | - | Проведен ремонт системы отопления-425,7, в т.ч.: МБ-425,7 | Замена окон 1587,742, из них РБ-1345,7, МБ-242,04 Ремонт туалета-из МБ-393,2 | - | Проведен ремонт теплотрассы на сумму 587,11 из МБ |
| МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена окон 411,26 в т.ч.: РБ-398,97 МБ-69,04 | Ремонт туалета из МБ- 393,2 | - | - |
| МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена окон 645,91 в т.ч.: РБ-632,99 МБ-12,92 | - | - | Провели капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры на сумму из МБ-1258,1, частично заменили окна на 156,0 |
| МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена окон 537,6 в т.ч.: РБ-526,85 МБ-10,75 | Замена окон 705,002, из них РБ-690,902, МБ-15,002 | - | - |
| МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | - | Проведен капитальный ремонт кровли на сумму из МБ-3132,32 |
| МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка» | Управление образования администрации Бейского района | Построен туалет, замена окна. Фактическая сумма затрат 200,0 из МБ | Оплачена кредиторская задолженность за проделанные работы в 2019 году из МБ-100,0 | - | Капитальный ремонт крыльца, окон и внутренних стен на сумму из МБ-782,3 |  |
| МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко» | Управление образования администрации Бейского района | Проведен капитальный ремонт кровли на сумму 1600,0 из МБ | - | - | Разработка ПД на сумму из МБ-365,9 | Капитальный ремонт кровли здания детского сада на сумму из МБ-5188,93 |
| МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко» | Управление образования администрации Бейского района | Капитальный ремонт 3989,0 , в т.ч. РБ-3949,0, МБ-40,0 | - | - | - | - |
| МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | - | Проведен ремонт теплотрассы на сумму из МБ-536,0 |
| МБУДО «Бейский центр детского творчества» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | - | Подготовлена ПСД на капитальный ремонт на сумму из МБ-787,45. Проведена реконструкция узла теплоснабжения на сумму из МБ- 378,85 |
| Капитальный ремонт объектов АУ ЗДОЛ «Березка» | Администрация Бейского района совместно с АУ ЗДОЛ «Березка» | Проведен ремонт клуба и помещения для досуговых мероприятий на сумму 1151,23, из них РБ-1139,6, МБ-11,63 | Проведен ремонт бани и слива, продовольственного склада, столовой, частично отремонтированы 2 веранды в спальных корпусах, построили уличные туалеты на сумму 2041,0, из них РБ-2000,0, МБ- 41,0 | Проведен ремонт веранд и спален, установлена пожарная сигнализация на сумму 1609,8 тыс.руб, из них РБ-1575,0, МБ-34,8 | Проведен ремонт здания проходной, ремонт водонапорной башни, ремонт наружного водоснабжения ХВС и ГВС, установили видеонаблюдение, монтаж системы пожарной сигнализации на сумму 3368,0, из них МБ-68,0, РБ-3300,0 | Установили эвакуационные выходы в корпусах, установили пластиковые окна. Установили эвакуационное освещение и дополнительное видеонаблюдение в корпусах, столовой, клубе и спортивном зале Частично огородили территорию лагеря на сумму 4365,0, из них МБ-45,0, РБ-4320,0 |
| КУЛЬТУРА, СПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района |  |  |  |  |  |  |
| Строительство СДК и сельской библиотеки в д. Малый Монок | Администрация Большемонокского сельсовета | - | - | - | Проведены инженерные изыскания и историко-культурная экспертиза на сумму из МБ-558,8 | Разработана ПСД на сумму 1484,4 за счет РБ |
| Строительство СДК в д. Буденовка | Администрация Табатского сельсовета | Фактический расход 20558,0, из них ФБ-15286,0, РБ-4995,0, МБ- 277,0 | - | - | - | - |
| Строительство СДК с. Большой Монок | Администрация Большемонокского сельсовета совместно с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | Ведется работа по разработке ПСД | Ведется работа по разработке ПСД |
| МБУК «Бондаревская клубная система» Бондаревский СДК» | Администрация Бондаревского сельсовета | - | - | - | - | Приобретены костюмы на сумму 48,4 из бюджета поселения |
| МБУК «Табатская клубная система» Усть-Киндирлинский СДК» | Администрация Табатского сельсовета | - | Замена окон, дверей и внутренняя отделка помещения – 394,8, из них ФБ-355,7, РБ-35,2, МБ-3,9 | - | Приобретён котёл (установка планируется в 2023 году) на сумму 87,0 | Проведен частичный ремонт кровли на сумму 45,0 из бюджета поселения |
| МБУК «Табатская клубная система» «Буденовский СДК» | Администрация Табатского сельсовета | - | - | - | - | Приобретено костюмы и мебель на сумму100,0 из бюджета поселения |
| МБУК «Табатская клубная система» «Табатский СДК» | Администрация Табатского сельсовета | - | Ремонт крыльца с обустройством пандуса, ремонт и обшивка фасада здания- 2285,8, из них: ФБ-2059,3, РБ- 203,7, МБ-22,8 | - | Установлена система видеонаблюдения на сумму 170,0 Выполнены экспертизы достоверности ЛСР на капитальный ремонт в МБУК «Табатский СДК» и МБУК «Табатская клубная система» Усть-Киндирлинский сельский клуб на общую сумму 370,0 | - |
| МБУК «Бейский РДК» с. Бея | УКМСиТ администрации Бейского района | Отремонтирована кровля, установлены коньки, произведен частичный ремонт фасада, заменены окна в малом зале. Фактические затраты 521,5, в т.ч. ФБ-283,6, РБ-28,0, МБ-209,9 | - | Замена окон из местного бюджета на сумму 214,9. Ремонт крыльца на сумму 865,59, из них ФБ-771,76, РБ- 76,33, МБ-17,5 | - | Капитальный ремонт санузлов, канализации, частично отремонтировано отопление, водоснабжение, узел тепловой энергии. Провели электромонтажные работы на сумму из МБ-3246,4. Приобретено: музыкальные инструменты, костюмы, туристическое оборудование, оргтехника на сумму 850,8 |
| МБУК «Кирбинская СДК» | Администрация Кирбинского сельсовета | Спонсорская помощь ООО ВБР (кап.ремонт зрительного зала). Фактические затраты 1955,5 | - | Ремонт стен, полов, отопительной системы на сумму 2932,9, из них ФБ-2642,29, РБ-261,325, МБ-29,3 | Проведён косметический ремонт в фойе на сумму 4,0 за счет бюджета поселения | Провели частичный ремонт системы отопления на сумму из бюджета поселения 269,28. Приобрели аппаратуру, костюмы, оргтехнику на сумму 797,12, из них РБ-628,014, бюджет поселения-169,104 |
| МБУК «Новоенисейская клубная система» Новоенисейский СДК | Администрация Новоенисейского сельсовета | - | - | - | Проведена замена электропроводки зрительного зала на сумму 30,0, противопожарный инвентарь и установлены 3 противопожарные двери на сумму 70,0, текущий ремонт в кабинете директора СДК на сумму 30,0 Выполнена ПСД ремонт всего здания на сумму 1360,0, экспертиза достоверности ПСД на сумму 92,00. Общая сумму ремонта по ПСД составила 40300,00 | Приобретена аппаратура, ткань на костюмы на сумму 15,8 за счет бюджета поселений |
| СДК в с. Сабинка МБУК «РДМЦ» переименовано МБУК «Сабинская клубная система» «Сабинский СДК» | РДМЦ, администрация Сабинского сельсовета | - | Утеплили и отремонтировали фасад здания, заменили окна, отремонтировали крыльцо, сделан теплый туалет- 3052,5, из них: ФБ-2721,4, РБ-269,1, МБ-62,0 | - | - | Приобретено музыкальное оборудование, оргтехника на сумму 414,0 за счет бюджета поселения |
| СДК в с. Калы МБУК «РДМЦ» переименовано МБУК «Сабинская клубная система» «Кальский СДК» | РДМЦ, администрация Сабинского сельсовета | - | - | Замена окон, полов, дверей, отмостки, утепление и обшивка здания на сумму 2397,73, из них ФБ-2138,25, РБ-211,48, МБ-48,0 | - | Провели капитальный ремонт кровли здания на сумму 1483,12 из бюджета РХ |
| СДК в д. Новокурск МБУК «РДМЦ» переименовано МБУК «Сабинская клубная система» «Новокурский СДК» | РДМЦ, администрация Сабинского сельсовета | - | - | Ремонт полов, окон, дверей на сумму 567,32, из них ФБ-505,8, РБ-50,02, МБ-11,5 | Проведён ремонт зрительного зала (затирка и обшивка стен, удлинено отопление, выполнены работы по установке светильников и покраске стен) на сумму 448,561 | Провели капитальный ремонт помещения санузла здания на сумму 200,0 из бюджета РХ |
| МБУК «Бейская клубная система» Нива СДК | РДМЦ | - | - | - | Отремонтирована отмостка по периметру здания, демонтированы и установлены двери запасного выхода на сумму 485,338. Проведена установка водостоков на сумму 354,123. Установлены внутренние двери (межкомнатные 3 шт.) на сумму 69,582 | Проведен ремонт пожарной сигнализации, ремонт кухни и фойе на сумму из МБ-2095,6 |
| МБУК Куйбышевская клубная система» «Куйбышевский СДК» | Куйбышевский сельсовет с УКМСиТ | - | - | - | Проведена частичная замена старых окон на новые пластиковые стеклопакеты на сумму 211,0 | Ремонт здания и замена освещения на сумму 207,62 из бюджета поселения |
| МБУК «Куйбышевская клубная система» Шалгиновский СК | Куйбышевский сельсовет с УКМСиТ | - | - | - | Проведена замена старых окон на новые пластиковые стеклопакеты и установлена противопожарная дверь на сумму 130,0 | Ремонт здания и замена освещения 342,0 , из них спонсорская помощь 342,0 |
| МБУК «Куйбышевская клубная система» «Чаптыковский СДК» | Куйбышевский сельсовет с УКМСиТ | - | - | - | - | Ремонт здания и замена освещения 427,2, из них спонсорская помощь 324,0, из бюджета поселения 103,2 |
| МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» | Администрация Бейского района, сельские поселения | - | - | - | В МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» и её филиале №3 Будёновская сельская библиотека были выполнены экспертизы достоверности локально-сметных расчётов на капитальный ремонт зданий на сумму 112,309 | Замена 2 окон и монтаж системы видеонаблюдения в центральной библиотеке. Капитальный ремонт потолка в филиале № 9 д. Новокурск. Капитальный ремонт пола и дверей в филиале № 10 с.Новоенисейка на сумму из МБ- 676,0, из них бюджет района -176,0, бюджет Новоенисейского поселения-500,0 Приобретено оборудование и оргтехника на 393,1. Приобретено книг на сумму 909,35, из них ФБ-578,9, РБ-265,13, в дар от населения 65,3 |
| МБУК «Новотроицкий СДК» | РДМЦ | - | - | - | - | Провели частичную замену трубы отопления на сумму из МБ-32,75 Обновили одежду сцены на 68,83 |
| МБУК «Большемонкская клубная система» «Большемонокский СДК» | Администрация Большемонокского сельсовета | - | - | - | - | Построен уличный туалет на сумму из бюджета поселения 50,0. Приобретена музыкальная аппаратура на сумму 314,0 из бюджета поселения |
| МБУК «Большемонокская клубная система» «Красноключинский СДК» | Администрация Большемонокского сельсовета | - | - | - | - | Построен уличный туалет на сумму из бюджета поселения 50,0 |
| МБУ ДО «Бейская школа искусств» | МБУ ДО «Бейская школа искусств» | - | - | - | - | Приобретено оборудование на сумму из МБ -23,4 |
| МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» | МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» | - | - | - | - | Приобретено оборудование, инструменты, костюмы на сумму 115,61, в т.ч. из МБ-75,36, собственные средства- 40,25 |
| Строительство мини-футбольного поля на стадионе им. А.И. Животова | МКУ ДО «Спортивная школа Бейского района» | - | Проведены частично земляные работы для устройства постилающихся слоев площадки 736,8, из них МБ-736,8 | Приобрели оборудование и строительные материалы для продолжения строительства из местного бюджета на сумму 1406,9 | Работа завершена в полном объеме. Оплата заложена в виде кредиторской задолженности на 2023 год | Проведена оплата кредиторской задолженности в сумме 1120,4 за счет местного бюджета |
| Строительство спортивной площадки ГТО в с. Бея | УКМСиТ | - | Подготовлено железобетонное основание под площадку - 1439,4, из них МБ-1439,4. Приобретено оборудование-404,0, из них РБ-400,0, МБ-4,0 | - | - | - |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района |  |  |  |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений в с. Бея | Администрация Бейского сельсовета | - | - | - | - | Подготовлен проект, передан на проведение экспертизы |
| Строительство водопроводной сети в с. Бондарево | Администрация Бондаревского сельсовета | - | - | - | Провели экспертизу достоверности стоимости проекта | Начато строительство новой ветки водопровода на сумму 20918,04, из них ФБ-20503,82, РБ-207,12, МБ- 207,1 |
| Капитальный ремонт водопровода соединяющий ул. Восточную с центральным водозабором | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | - | Начат капитальный ремонт инженерных сетей централизованного водоснабжения в с. Бея от ул. Картавцева до ул. Восточная на сумму 1102,8, из них РБ-1091,8, МБ-11,0 |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в а. Красный Ключ | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | Обустройство накопительной емкости и прокладка водопровода 480 метров из местного бюджета - 776,8 | Заменили насос на сумму 300,0 из местного бюджета | - |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Новотроицкое | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | - | Проведен ремонт водопроводной сети более 1,5 км. в сумме из МБ-3525,8 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Куйбышево | Администрация Куйбышевского сельсовета | - | - | - | Заменили водяной насос на сумму 70,0 | - |
| Реконструкция водопроводной сети в д. Буденовка | Администрация Табатского сельсовета совместно администрацией Бейского района | - | Сделан капитальный ремонт по улице Буденного (1 этап) – 2083,8, из них: РБ-2063,0, МБ-20,0 | Завершение капитального ремонта по улице Буденного (2 этап), на сумму 2525,0, из них: РБ-2500,0, МБ-25,0 | - | - |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Табат | Администрация Табатского сельсовета | Фактический расход 4471,6, в т.ч. из РБ-4426,9, МБ-44,7 | - | - | - | - |
| Строительство водозабора и дополнительных водопроводных сетей (веток) в с. Бея | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | Выполнен проект на строительство водозабора на сумму 2771,9, в т.ч.: РБ-2716,0, МБ-55,4 | - |
| Строительство площадок под размещение твердо-коммунальных отходов по с/с | Администрация Новоенисейского сельсовета | - | Построены 9 площадок -1000,0, из них МБ-1000,0 | - | - | - |
| Приобретение объекта «Котельная» в с. Бея | МБДОУ детский сад «Родничок» | - | Приобретена в собственность за счет МБ-478,0 | - | - | - |
| Капитальный ремонт объектов ЖКХ с. Кирба | Администрация Кирбинского сельсовета | - | - | Замена наружного водопровода (250 метров), ремонт насосной станции, замена 2-х котлов и дымовой трубы, ремонт электрооборудования на сумму 5317,36, из них РБ -5200,0, МБ-117,36 | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода в д. Новокурск | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | Проведен частично ремонт водопровода на сумму 1275,5, из них: РБ-1250,0, МБ-25,5 | - |
| Переселение граждан из ветхого жилья в с. Бея | Бейский сельсовет | - | - | Приобрели жилье для 16 семей на сумму 21588,0, из них фонд развития- 21372,12, РБ-107,94, МБ-107,94 | Приобрели жилье для 2 семей на сумму 3323,065, из них фонд развития- 3273,93, РБ-16,635, МБ-32,5 | Приобрели жилье для 23 семьи на сумму 64263,9, из них фонд развития- 63083,6, РБ-460,8, МБ-719,5 |
| Благоустройство общественных территории с. Бея | Бейский сельсовет | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»: - проведены ремонты дворовых территорий; -частично благоустроен парк «Победы» (укладка тротуарной плитки, проведено частичное ограждение, установили детский игровой комплекс) на сумму 3099,65, из них ФБ-3037,95, РБ-30,7, МБ-31,0 | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Победы» (укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения), в парке «Молодежный» проведена частичная укладка тротуарной плитки. на сумму 2724,16, из них: ФБ-2669,37, РБ-26,96, МБ-27,23 | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Победы» (укладка тротуарной плитки, частичное ограждение), в парке «Молодежный» (проведена частичная укладка тротуарной плитки). на сумму 2056,76, из них: ФБ-2004,1, РБ-20,24, МБ-32,42 | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Победы» и парка «Молодежный» (укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения) на сумму 2254,4, из них: ФБ и РБ-2231,8, МБ-22,6 | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Молодежный» (завершили ограждение, сделана парковка, тротуары ) на сумму 4871,3, из них: ФБ и РБ-4014,2, МБ-857,1 |
| Строительство многоквартирного дома на 21 квартиру в с. Бея | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | Ведется разработка ПСД и инженерных изысканий | Оплачена работа по проектированию ПСД в сумме из МБ-2018,17 |
| Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | Начато строительство 3 ед. ИЖС на сумму 3143,5, из них: вн.ист.3,8, ФБ- 2426,3, РБ-24,5, МБ-688,9 | Сданы в эксплуатацию 3 ед. ИЖС (с. Бея-2; с. Б-Монок-1) на сумму 3982,88, из них: ФБ-2407,8, РБ- 24,3, МБ-1550,78 | Сдан в эксплуатацию 1 ед. ИЖС (с. Бея) на сумму 2911,4, из них: ФБ- 1938,8, РБ- 19,6, МБ-953,0 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЪЕКТЫ ИНЫХ СТРУКТУР |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района |  |  |  |  |  |  |
| Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с. Куйбышево | ГУ РХ «Ветеринарная станция» | - | - | Установлен модуль ветеринарного участка на сумму 1802,0 | - | - |
| Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с. Новотроицкое | ГУ РХ «Ветеринарная станция» | - | - | - | - | Установлен модуль ветеринарного участка на сумму 1691,7 |
| Строительство волоконно-оптической линии связи на территории Большемонокского сельсовета | ПАО «Ростелеком» ЛТЦ Бейский район | - | - | - | Работы выполнены в полном объёме | - |
| Туристическая база в стиле казачьих традиций в с. Большой Монок | ИП | - | - | Провели оформление земельного участка | Проведено благоустройство территории на сумму 100,0 | - |
| Расширение производства по переработке продукции сельского хозяйства в с. Бондарево | ИП | - | - | Приобретено оборудование по переработке биоотходов на сумму 6450,0, из них субсидий 3220, собст. средства 3200 Установлена и запущена 1 линия | - | - |
| Производство хлебобулочных изделий в д. Новокурск | ИП | - | - | - | За счет собственных средств приобретено оборудование и сделан ремонт на сумму 1500,0 | - |
| Строительство мини завода по переработке молока в с. Бея | ИП | - | Закончен 1 этап строительства- 400,0, из них собств. средства- 400,0 | - | Закончен 2 этап строительства- 2600,0, из них собств. средства- 2600,0 | - |
| Строительство очистных сооружений карьерных вод участка Угольной компании «Разрез Майрыхский» | ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» | - | Строительство завершено, ведется работа по оформлению документации на ввод в эксплуатацию | Введено в эксплуатацию | - | - |
| Создание железнодорожной и автодорожной инфраструктуры Бейского каменноугольного месторождения | Бюджет Республики Хакасия, инвестор | - | - | - | Окончено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию объекта «ст. Углесборочная 2 этап», ведется строительство станции «Камышта-2» на сумму 5 млрд руб | Строительство станции «Камышта 2» продолжается |
| Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан | Бюджет Республики Хакасия, инвестор | - | - | - | Получено положительное заключение государственной экспертизы. Сумма проекта 8,2 млрд руб | - |
| Капитальный ремонт плотины Бея-Дехановка | Бюджет Республики Хакасия | - | - | - | - | Восстановлена дамба в д. Дехановка по гос. программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в РХ» на сумму из РБ-67,5 |
| Частичная замена опор и замена провода по СИП по населенным пунктам района | Бейская РЭС | - | Замена опор в количестве 107 шт. (Буденовка-11, Сабинка-16, Б-Монок-2, Богдановка-18, Табат-12, Новониколаевка-15, Куйбышево-9, Усть-Сос-24) на сумму 1061,0. Заменили провод на СИП (Куйбышево, Бея - 2,85 км.)- 1076,0 | Замена опор в количестве 147 шт. (Бея 12 шт., Усть-Киндирла 20 шт., Уты 5 шт., Кр. Ключ 9 шт., Бондарево 2 шт., Богдановка 17 шт., Б. Монок 17 шт., Новониколаевка 32 шт., Сабинка 4 шт., Новокурск 6 шт., Дмитриевка 2 шт., Шалгинов 9 шт., Чаптыков 1 шт., Куйбышево 10 шт., Кирба 1 шт.) на сумму 1887,0. Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 2,51 км ( Бея 0,94 км, Кр. Ключ 0,36 км, Новониколаевка 0,86 км, Бондарево 0,35 км) - 552,0 | Замена опор в количестве 12 шт. (Бея 11 шт., Усть-Киндирла 4 шт., Уты 5 шт., Кр. Ключ 6 шт., Бондарево 23 шт., Б. Монок 39 шт., Новониколаевка 1 шт., Сабинка 11 шт., Новокурск 36 шт., Дехановка 7 шт., Буденовка 4 шт.) на сумму 1736,0. Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 1,070 км ( Бея 0.34 км, Сабинка 0,34 км, Дехановка 0,24 км, Бондарево 0,15 км)- на сумму 411,0 | Замена опор в количестве 58 шт. Капитальный ремонт ТП в количестве 50 шт. Замена трансформаторов в количестве 3 шт. (Бея, Бондарево). Замена провода протяженностью 1,1 км. Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 1,25 км (Кирба, Табат, Бея) и другие работы |