Приложение 2

к решению Совета депутатов

Бейского района Республики Хакасия

от 30.06.2025 № 239

Приоритетные планы развития Бейского муниципального района Республики Хакасия на период до 2030 года

| Наименование | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия |  |  |
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО и УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бейский сельсовет) | 2026-2030 | Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бондаревский сельсовет) | 2026-2030 | Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Большемонокский сельсовет) | 2026-2030 | Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Табатский сельсовет) | 2026-2030 | Администрация Табатского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Куйбышевский сельсовет) | 2026-2030 | Администрация Куйбышевского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Сабинский сельсовет) | 2026-2030 | Администрация Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Кирбинский сельсовет) | 2026-2030 | Администрация Кирбинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Новоенисейский сельсовет) | 2026-2030 | Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межмуниципальные дороги) | 2026-2030 | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |
| Капитальный ремонт инфекционного и детского отделения ГБУЗ РХ "Бейская районная больница" с.Бея | 2026-2027 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Капитальный ремонт Фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицкое | 2026 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Бондарево | 2027 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Капитальный ремонт Фельдшерско-акушерского пункта д. Новониколаевка | 2027 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в аал Красный Ключ, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2026 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в деревню Буденовка, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2026 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в деревню Дмитриевка, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2026 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории в с. Кирба, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2027 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в село Большой Монок, ГБУЗ РХ Бейская РБ" | 2027 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в деревню Усть-Киндирла, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2027 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в деревню Богдановка, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2027 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в аал Чаптыков, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2027 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в аал Маткечик, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2028 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерского здравпункта в деревню Уты, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2029 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной врачебной амбулатории в село Куйбышево, ГБУЗ РХ "Бейская РБ" | 2030 | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |
| Строительство школы-сада в с.Бея | 2030 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство школы в с.Новоенисейка | 2026-2027 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство детского сада в с.Новоенисейка | 2026-2027 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт школы в а.Чаптыков | 2026 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт МБОУ «Кальская ООШ» | 2026-2027 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»: - МБОУ «Бондаревская СОШ» | 2025 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | 2025-2027 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт МБУ ДО «Бейский центра детского творчества» | 2027 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| МБОУ Новотроицкая ООШ (оснащение оборудованием котельной) | 2025 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| МБОУ Сабинская ООШ (ремонт здания и оборудования котельной) | 2024-2025 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт объектов АУ ЗДОЛ «Березка» | 2025 | АУ ЗДОЛ «Березка» совместно с администрацией Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ "Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Н.П. Князева" с установкой спортивных элементов | 2027 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей с умственной отсталостью "Бейская школа-интернат" | 2030 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт помещений здания интерната МБОУ "Бейская СОШИ им. М.П. Князева" | 2027 | Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| КУЛЬТУРА, СПОРТ |  |  |
| Разработка ПСД и строительство СДК и сельской библиотеки в д.Малый-Монок | 2024-2026 | Администрация Большемонокского сельсовета совместно с комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского района |
| Строительство социокультурного центра в д.Уты | 2030 | УКМСиТ администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия совместно с администрацией Куйбышевского сельсовета |
| Строительство СДК а.Койбалы | 2030 | Администрация Куйбышевского сельсовета совместно с комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство СДК а.Шалгинов | 2030 | Администрация Куйбышевского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Строительство СДК а.Чаптыков | 2030 | Администрация Куйбышевского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Строительство СДК д.Новониколаевка | 2026-2027 | Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Строительство СДК с.Большой Монок | 2026-2027 | Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия совместно с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Реконструкция СДК д.Верх-Киндирла | 2027 | Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия совместно с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия района |
| Реконструкция музея под открытым небом «Усть-Сос» | 2024-2025 | УКМСиТ администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт СДК с.Бондарево МБУК «Бондаревская клубная система» | 2026 | Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт СДК с.Новоенисейка МБУК «Новоенисейская клубная система» | 2026 | Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт СДК д.Дмитриевка МБУК «Новоенисейская клубная система» | 2028 | Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт СДК д.Красный Ключ | 2026 | Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт СДК с.Новотроицкое МБУК «Бейская клубная система» | 2026-2027 | Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Строительство спортивного стадиона с.Большой Монок | 2025-2026 | Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия совместно с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бея | 2030 | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Реконструкция стадиона им. Животова в с.Бея | 2026-2027 | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство «Умная площадка» (Комплект № 2) в с.Бея | 2026 | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт МБУК "Бейский Районный Дом Культуры" | 2030 | УКМСиТ администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» | 2025, 2028 | УКМСиТ администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |
| Разработка ПСД и строительство очистных сооружений в с.Бея | 2024-2025, 2029 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство водопроводной сети в д.Новониколаевка | 2029 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство водопроводной сети в с.Бондарево | 2023-2025 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Новоенисейка | 2026-2027 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в д.Буденовка | 2027 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт имеющийся системы водоснабжения в с.Бея | 2027 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Новотроицкое | 2028 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство водозабора и дополнительных водопроводных сетей (веток) в с.Бея | 2028 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Куйбышево | 2030 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Капитальный ремонт централизованного водоотведения в с.Бея | 2027 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Строительство площадок под размещение твердо-коммунальных отходов на территории района | 2023-2026 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Благоустройство территории с.Бея (общественные места, предназначенные для отдыха) | 2023-2025 | Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| Строительство многоквартирного дома на 21 квартиру в с.Бея | 2029 | Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия |
| Снос 4-х аварийных многоквартирных домов в с.Бея | 2025 | Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪКТЫ |  |  |
| Строительство здания администрации Большемонокского сельсовета | 2028 | Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия |
| ОБЪЕКТЫ ИНЫХ СТРУКТУР |  |  |
| Установка модуля для почтового отделения в с.Бондарево | 2025-20226 | АО «Почто России» |
| Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с.Кирба | 2026 | ГУ РХ «Ветеринарная станция» |
| Производство хлебобулочных изделий в с.Большой Монок | 2027 | ИП |
| Туристическая база в стиле казачьих традиций в с.Большой Монок | 2023-2026 | ИП |
| Строительство и организация аптечного пункта в с.Табат | 2026 | ИП |
| Строительство убойного цеха в с.Табат | 2030 | ИП |
| Выращивание винограда в открытом грунте в с.Бея | 2025-2026 | ЛПХ |
| Возделывание овощных культур в открытом грунте на землях Новоенисейского поселения | 2026-2027 | ИП |
| Развитие Бейского каменноугольного месторождения со строительством обогатительного комплекса | До 2030 | ООО «Восточно-Бейский разрез» |
| Строительство углеобогатительного комплекса на базе освоения участков в границах лицензии разреза «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения | До 2030 | ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» |
| Создание железнодорожной и автодорожной инфраструктуры Бейского каменноугольного месторождения | До 2027 | Бюджет Республики Хакасия, инвестор |
| Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан | 2019-2029 | Бюджет Республики Хакасия, инвестор |
| Освоение Бейского каменноугольного месторождения, в т.ч. участков юго-восточный Кирбинский и северо-западный Кирбинский | До 2027 | инвестор |
| Ремонт оборудования и технологическое присоединение объектов физ. лиц к сетям по населенным пунктам района | 2025-2030 | Бейская РЭС |
| Реконструкция оросительной системы на территории района | 2026-2027 | Бюджет Республики Хакасия, инвестор |
| Комплексное развитие горнолыжного курорта «Гладенькая» | 2024-2033 | инвестор |
| Туристический комплекс по обустройству модульных гостиниц и кемпингов | 2025-2026 | ИП |
| ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «Хакасская технологическая долина» |  |  |
| Создание новых производственных мощностей по выпуску фольги гладкой и холоднокатной ленты | 2023-2042 | ООО «Русал Саянал-2» |
| Производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевого сплава | 2026-2033 | ООО «Квартирный вопрос» |
| Производство подшипников шариковых | 2026-2036 | ООО «Конвейерные технологии» |
| Создание и развитие горнодобывающего оборудования | 2026-2035 | ООО «Специальные решения» |
| Размещение цеха для обточки и ремонта колесных пар железнодорожных вагонов | 2026-2035 | ООО «Центр транспортной Логистики» |