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Приложение 4
к решению Совета депутатов
Бейского района Республики Хакасия
от 25.05.2026 № ____


Отчет по приоритетным планам развития Бейского муниципального района Республики Хакасия в 2019-2025 годах

	Наименование организации
	Ответственный исполнитель
	2019 год 
(факт без кред. задолженности),
тыс. руб.
	2020 год 
(факт без кред. задолженности),
тыс. руб.
	2021 год 
(факт без кред. задолженности),
тыс. руб.
	2022 год 
(факт без кред. задолженности),
тыс. руб.
	2023 год 
(факт без кред. задолженности),
тыс. руб.
	2024 год 
(факт без кред. задолженности),
тыс. руб.
	2025 год 
(факт без кред. задолженности),
тыс. руб.

	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО и УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бейский сельсовет)
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 5640,9
-дорожный фонд - 3150,4
-субсидии- 2287,0
-собствен. средства- 203,5
Уличное освещение:
-субсидии - 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 14625,8
-дорожный фонд - 3022,6
-субсидии- 11485,7
-собствен. средства - 117,5
Уличное освещение: 704,7
-субсидии - 671
-собствен. средства-33,7
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 17509,8
-дорожный фонд - 3628,46
-субсидии- 13881,34
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 8551,4
-дорожный 
фонд - 8551,4
-субсидии - 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6151,5
-дорожный 
фонд - 5476,6
-субсидии - 674,9
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 953,9
-дорожный 
фонд - 953,9
-субсидии - 0
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2768,1
-дорожный 
фонд - 2768,1
-субсидии - 0
Уличное освещение: 0

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бондаревский  сельсовет)
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 3320,0
-дорожный фонд- 1790,0
-субсидии- 1530,0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение:
-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5335,2
-дорожный фонд- 1282,3
-субсидии- 4002,9
-собствен. средства- 50,0
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5404,93
-дорожный фонд- 2408,45
-субсидии- 2996,48
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1709,0
-дорожный фонд- 1709,0
-субсидии - 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1705,0
-дорожный фонд- 1705,0
-субсидии- 0
Уличное освещение: 2230,0 в т.ч. субсидии -2207,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1554,4
-дорожный фонд- 1554,4
-субсидии- 0
Уличное освещение: 1474,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2282,41
-дорожный фонд- 1479,61
-субсидии- 802,8
Уличное освещение: 0

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Большемонокский  сельсовет)
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 909,80
-дорожный фонд- 402,8
-субсидии- 507,0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение:
-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 528,7
-дорожный фонд- 468,7
-субсидии- 0
-собствен. средства- 60,0
Уличное освещение: 211,0
-субсидии- 205,0
-собствен. средства-6,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 301,998
-дорожный фонд- 301,998
-субсидии- 0
Уличное освещение: 0

	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 509,0 тыс. руб.
-дорожный фонд-509,0
субсидии - 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 784,6
-дорожный фонд- 784,6
-субсидии- 0
Уличное освещение: 70,1
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 750,6
-дорожный фонд- 750,6
-субсидии- 0
Уличное освещение: 40,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 789,4
-дорожный фонд- 789,4
-субсидии- 0
Уличное освещение: 83,8

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Табатский сельсовет)
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 4285,5
-дорожный фонд- 1812,5
-субсидии- 2473,0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение:
-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6422,0
-дорожный фонд- 1817,9
-субсидии- 4500,0
-собствен. средства- 104,1
Уличное освещение: 487,0
-субсидии- 454,0
-собствен. средства-33,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5211,88
-дорожный фонд- 2414,56
-субсидии- 2525,25
Уличное освещение: 272,068

	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1064,3
-дорожный фонд- 1064,3
-субсидии- 0
Уличное освещение: 622,1 из них РБ – 588,0
МБ – 34,1
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5499,1
-дорожный фонд- 5499,1
-субсидии- 0
Уличное освещение: 796,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2787,1
-дорожный фонд- 2787,1
-субсидии- 0
Уличное освещение: 100,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1437,9
-дорожный фонд- 1437,9
-субсидии- 0
Уличное освещение: 110,5


	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Куйбышевский сельсовет)
	Администрация Куйбышевского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 2266,8
-дорожный фонд- 1092,8
-субсидии- 1174,0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение:
-субсидии- 0
-спонсорская помощь-2500
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 576,1
-дорожный фонд- 576,1
-субсидии- 0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение: 264,0
-субсидии- 261,0
-собствен. средства-3,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 768,966
-дорожный фонд- 768,966
-субсидии- 0
- Уличное освещение: 0

	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5917,3
-дорожный фонд- 917,3
-субсидии- 5000
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2807,1
-дорожный фонд- 2807,1
-субсидии- 0
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1540,0
-дорожный фонд- 1429, 111,0- собств. средства
-субсидии- 0
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 
893,8
-дорожный фонд- 893,8
-субсидии- 0
Уличное освещение: 0

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Сабинский сельсовет)
	Администрация Сабинского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 6263,9
-дорожный фонд- 1763,9
-субсидии- 4500,0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение:
-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1179,9
-дорожный фонд- 1179,9
-субсидии- 0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение: 802,0
-субсидии- 587,0
-собствен. средства- 215,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1480,346
-дорожный фонд- 1480,346
-субсидии- 0

Уличное освещение: 0

	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2125,3
-дорожный фонд- 2125,3
-субсидии- 0
Уличное освещение: 2391,0, из них РБ – 2367,0,
МБ – 24
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1583,3
-дорожный фонд- 1583,3
-субсидии- 0
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 10818,3
-дорожный
фонд- 0
-субсидии- 10818,3
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 
256,0
-дорожный
фонд- 256,0
-субсидии- 0
Уличное освещение: 1765,7, из них РБ-1748,0, МБ-17,7

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Кирбинский сельсовет)
	Администрация Кирбинского  сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 699,6
-дорожный фонд- 335,6
-субсидии- 364,0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение:
-субсидии- 0
-спонсорская помощь-200,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 
95,3
-дорожный фонд- 95,3
-субсидии- 0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2603,755
-дорожный фонд- 2603,755
-субсидии- 0
Уличное освещение: 0

	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5474,6
-дорожный фонд- 474,6
-субсидии- 5000
Уличное освещение: 407,0, из них РБ - 402,0, МБ - 5,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 333,9
-дорожный фонд- 333,9
-субсидии- 0
Уличное освещение: 442,0, из них субсидии - 432,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1186,2
-дорожный фонд- 1051,0, собств. средства -135,2
-субсидии- 0
Уличное освещение: 368,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 417,95
-дорожный фонд- 417,95, 
-субсидии- 0
Уличное освещение: 0

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Новоенисейский сельсовет)
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 2107,7
-дорожный фонд- 1542,7
-субсидии- 565,0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение:
-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 376,7
-дорожный фонд- 376,7
-субсидии- 0
-собствен. средства- 0
Уличное освещение: 966,0
-субсидии- 953,0
-собствен. средства-13,0

	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1082,057
-дорожный фонд- 1082,057
-субсидии- 0
Уличное освещение-0

	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 753,0
-дорожный фонд- 753,0
-субсидии- 0
Уличное освещение:
1003,6 из них РБ – 271,6
МБ – 732
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6162,1
-дорожный фонд- 1162,7
-субсидии- 4999,4
Уличное освещение: 1524,3, из них субсидии 1509,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 571,3
-дорожный фонд- 530,5
-собств. средства- 40,8
-субсидии- 0
Уличное освещение: 1209,1
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5058,5
-дорожный фонд- 1102,8
-субсидии- 3955,75
Уличное освещение: 420,86, из них РБ-416,65, МБ-4,21

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межмуниципальные дороги)
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ
	Ремонт дорог: 2438,5
-дорожный фонд- 2416,7
-субсидии- 0
-собствен. средства- 21,8

	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 
20,0
-дорожный фонд- 20,0
-субсидии- 0
-собствен. средства- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 199,3, приобретение дорожной техники- 2875,0
-дорожный фонд- 2499,7
-субсидии- 0
-собствен. средства- 574,6
	Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда: 169,3
приобретение дорожной техники- 2580,0
-дорожный фонд- 1589,16
-субсидии- 0
-собствен. средства- 1160,14
	Приобретение дорожной техники- 2580,0
-дорожный фонд- 1662,6
-субсидии- 0
-собствен. средства- 925,36
	Приобретение дорожной техники- 2580,0
-дорожный фонд- 2042,38
-субсидии- 0
-собствен. средства- 553,08
	Ремонт автомобильных дорог и обеспечение безопасности дор.движения за счет собс. ср-в: 517,39
приобретение дорожной техники- 1187,47
-дорожный фонд- 1187,47
-субсидии- 0


	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство ФАП в д. Красный Катамор
	ГКУ РХ «Управление капитального строительства»
	Фактический расход 4542,55, в т.ч.
ФБ-3889,0, РБ-653,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство врачебной амбулатории 
с. Табат
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 13740,98
	-
	-
	-
	-

	Строительство ФАП с. Сабинка
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Начато строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа
	-
	-
	-

	Строительство ФАП а. Шалгинов
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа 100,2 кв.м. на сумму 7293,9 
	-
	-
	-

	Строительство ФАП а. Койбалы
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия»  начато строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа
	-
	-
	-

	Комплексный капитальный ремонт врачебной амбулатории в 
с. Бондарево
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 631,04
	-
	-
	-

	Комплексный капитальный ремонт хирургического отделения Бейская РБ с. Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5954,857
	-
	-
	-
	-

	Комплексный капитальный ремонт дневного стационара Бейская РБ с. Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	Региональная программа  «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5015,917
	-
	-
	-
	-

	Перепланировка и комплексный капитальный ремонт с оснащением МТС взрослой регистратуры ГБУЗ «Бейская РБ» с. Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	Республиканский проект «Первичная медико-санитарная помощь»- 1394,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплексный капитальный ремонт кровли поликлиники ГБУЗ «Бейская РБ» с. Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 779,7
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплексный капитальный ремонт детского отделения ГБУЗ «Бейская РБ» с. Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 4429,6
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт трубопровода системы отопления лечебных корпусов ГБУЗ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	Региональная программа  «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 1861,43
	-
	-
	-

	Замена деревянных оконных блоков, замена дверей здания ГБУЗ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	Региональная программа  «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 902,51
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт подвальных помещений, ремонт системы горячего водоснабжения ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа
«Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 4826,16
	-
	-

	Асфальтирование и благоустройство территории ГБУЗ РХ «Бейская РБ», с. Бея, ул. Горького, 1а
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа
«Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 7198,15
	-
	-

	Капитальный ремонт перехода между лечебными корпусами ГБУЗ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа
«Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 2099,49
	-
	-

	Капитальный ремонт помещений и системы отопления врачебной амбулатории в 
с. Куйбышево
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа
«Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 2339,62
	-
	-

	Приобретение оборудования (функциональные кровати) в отделения стационара ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа
«Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 3240,38
	-
	-

	Оснащение кабинета врача-психиатра и кабинета медикопсихологического консультирования
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа
«Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» на сумму 409,62
	-
	-

	Приобретение жилья для специалистов с высшим медицинским образованием
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа
«Развитие здравоохранения в Республике Хакасия» подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на сумму 4800,0
	-
	-

	Для маломобильных групп населения размещены тактильные таблички ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-



	Государственная программа «Доступная среда» на сумму 1400,0
	-
	-

	Установка видеонаблюдения, оповещения, шлагбаума и др. мероприятий антитеррористической направленности  в ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» на сумму 1593,0
	-
	-

	Установление программно - аппаратного комплекса для обнаружения вторжений
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» на сумму 272,0
	-
	-

	ОБРАЗОВАНИЕ

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство  школы на 150 мест в  с. Новоенисейка
	Комитет ЖКХ и строительства Администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	Подготовлена ПСД, проведены инженерные и археологические изыскания на сумму из МБ 
829,6
	Оплачена задолженность за выполненную работу в подготовке проекта на сумму из МБ 955,2
	-
	-

	Строительство детского сада на 
80 мест в  
с. Новоенисейка
	Комитет ЖКХ и строительства Администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	Подготовлена ПСД, проведены инженерные и археологические изыскания на сумму из МБ 753,02
	-
	-
	-

	Строительство детского сада на 
80 мест в 
д. Новокурск
	Управление  образования администрации  Бейского муниципального района РХ
	Фактический расход 4950,3, в т.ч. из ФБ-4642,2, МБ- 308,1
	Фактический расход 42306,4, в т.ч. из ФБ и РБ-41912,7, МБ- 393,7
	Фактический расход 30582,15 , в т.ч. из ФБ- 27137,14 и РБ-3173,633 , МБ- 271,371
	Завершение строительства на сумму 15698,9, из них РБ – 15385,0, МБ – 313,9
	Дополнительные работы, не учтенные проектной документацией на основании решения арбитражного суда 8000,0
	Дополнительные работы, не учтенные проектной документацией на основании решения арбитражного суда 14644,6
	-

	Приобретение помещения для детского сада в 
с. Табат
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	Фактический расход 31123,0, в т.ч. ФБ-26688,0, 
РБ-4124,0, 
МБ-311,0
	Проведены работы по благоустройству- 1192,0, из них МБ-1192,0
	-
	-
	-

	-
	-

	Приобретение жилья для специалистов с высшим педагогическим образованием
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Педагогу в с. Бея приобретена квартира  за 1733,333, из них РБ-1715,991
МБ-17,342

	Федеральный проект «Современная школа»
 Ремонт классов для создания цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»

	- МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
- МБОУ «Бондаревская СОШ»
- МБОУ «Табатская СОШ»
- МБОУ «Кирбинская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Проведен ремонт классов -2603,46, в том числе:
РБ- 2551,36
МБ-52,1
Приобретено оборудование- 965,23,
В том числе:
РБ-945,92
МБ-19,31
	-
	-
	-
	-
	-

	- МБОУ «Новокурская ООШ»
- МБОУ «Новотроицкая ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	Ремонт классов на сумму 4348,15, из них ФБ-3015,72, РБ-1280,0, МБ-52,43
	-
	-
	-
	-

	МБОУ «Сабинская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Ремонт классов и приобретение оборудования
на сумму 3227,4, из них ФБ-2173,2, РБ-1021,9, МБ-32,3
	-
	-

	- МБОУ «Куйбышевская СШИ им. Г.Ф. Кышпанакова»
- филиал МБОУ «Табатская СОШ «Буденовская ООШ»
- МБОУ «Новоенисейская ООШ»
- МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева
- МБОУ «Красноключинская ООШ»
- филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Большемонокская ООШ»
- филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение оборудования на сумму 9311,3, из них ФБ-9126
РБ-92,2
МБ-93,1
	-

	Федеральный проект  «Цифровая образовательная среда»

	Обеспечение образовательных организаций материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, из них:
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Всего 32539,778
из них:
 ФБ-26942,236
РБ-5272,144
МБ-325,398
	Всего 13794,7
из них:
 ФБ-13520,1
РБ-136,6
МБ-138,0
	-

	МБОУ «Сабинская ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3227,397
	-
	-

	МБОУ «Новокурская ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	4749,29
	-
	-

	 МБОУ «Новотроицкая ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3638,179
	-
	-

	 МБОУ «Бондаревская СОШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3436,159
	-
	1780,17

	МБОУ «Табатская СОШ»
	
	-
	-
	-
	-
	4749,290
	-
	-

	МБОУ «Бейская СОШИ им.Н.П. Князева» 
	
	-
	-
	-
	-
	3941,210
	-
	-

	МБОУ «Красноключинская ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3638,179
	-
	-

	МБОУ «Новоенисейкая ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3638,179
	-
	-

	Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Большемонокская ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	3947,7
	-

	Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	3947,7
	-

	МБОУ «Кирбинская СОШ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	3947,7
	-

	МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева
	
	-
	-
	-
	-
	-
	1951,6
	-

	Национальный проект «Успех каждого ребенка»

	Развитие дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч.:
	Управление образования администрации  Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение видеокамер, музыкального и другого оборудования
	-

	 МБОУ «Новотроицкая ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-201,24
ФБ-197,2
РБ-1,99, МБ-2,0
	-

	 МБОУ «Бондаревская СОШ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-201,24
ФБ-197,2
РБ-1,99, МБ-1,99
	-

	МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-268,32
ФБ-262,9
РБ-2,66, МБ-2,68
	-

	МБОУ «Новоенисейкая ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-201,24
ФБ-197,2
РБ-1,99, МБ-2,0
	-

	Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева «Новониколаевская ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-201,24
ФБ-197,2
РБ-1,99, МБ-2,0
	-

	МБОУ «Куйбышевская СШИ им. Г.Ф. Кышпанакова»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-201,24
ФБ-197,2
РБ-1,99, МБ-2,0
	-

	МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-201,24
ФБ-197,2
РБ-1,99, МБ-2,0
	-

	МБОУ «Кирбинская СОШ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-201,24
ФБ-197,2
РБ-1,99, МБ-2,0
	-

	МБОУ «Бейская школа-интернат»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-201,24
ФБ-197,2
РБ-1,99, МБ-2,0
	-

	МБУ ДО «Бейский ЦДТ»
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Всего-536,6
ФБ-525,9
РБ-5,3, МБ-5,4
	-

	МБОУ «Красноключинская ООШ»
	Управление образования администрации  Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Укрепление материально-технической базы кабинетов хакасского языка
на сумму 595,4, из них РБ-500,0, МБ-95,4.
Оплата кредиторской задолженности за текущий ремонт 65,3 из МБ

	МБОУ «Новотроицкая ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	Проводилась работа по разработке ПСД
	Фактический расход по реконструкции 22006,2, в т.ч.
ФБ-21222,6
МБ-783,6
	Фактический расход по реконструкции здания- 9224,775, из них ФБ-8310,599, РБ-92,248.
Дополнительно из местного бюджета провели ремонт столовой -840,613
	Капитальный ремонт ограждения кровли и монтажа молниезащиты на сумму из МБ – 368,9.
Ремонт сетей связи на сумму из МБ – 226,2.
	Периметральное ограждение на сумму 135,14, из них МБ-1,35, РБ-133,79
	Проведен ремонт котла
	Оплачена кредиторская задолженность по  ремонту котла на сумму 1219,9 из МБ

	МБОУ «Бондаревская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	Переоборудован актовый зал под помещение для столовой.
Фактически израсходовано из МБ - 1909,0
	Ремонт системы отопления -976,7
ФБ- 538,7
МБ-438,0
	-
	-
	Провели капитальный ремонт отопления на сумму 808,08, из них РБ-800,0 МБ- 8,08
капитальный ремонт спортзала на сумму 2336,891, из них ФБ- 2290,878, РБ-22,891, МБ- 23,122
	Провели оценку технического состояния и капитальный ремонт потолочных перекрытий
из МБ- 4714,1.
Проведен монтаж системы контроля-171,2, из них РБ-169,5, МБ-2,7.
Проведены электромонтажные работы – 232,8, из них РБ-230,5, МБ-2,3
	-

	Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» «Кальская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	Замена окон на сумму 673,041, из МБ- 13,460, РБ-659,58
	-
	Проведены инженерно-геодезические изыскания и подготовлена ПСД на сумму из МБ -774,64
	Разработана ПСД на строительство школы из МБ-4010,0
	Оплачена ПСД на сумму 1099,8 из МБ

	Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» «Утинская НОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	Замена кровли на школе 609,645, из них МБ-12,193, РБ-597,452

	-
	-
	Провели ремонт наружного освещения на 61,4, из них РБ-60,8, МБ-0,6 
	-

	Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»  «Новониколаевская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Провели ремонт пищеблока- 49,7, из них
РБ-48,7
МБ-1,0
	Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-598,468
	-
	Провели ремонт теплотрассы и котельной на сумму 3093,04 за счет МБ.
Периметральное ограждение на сумму 138,278, из них МБ-1,47, РБ-136,905
	Провели ремонт системы электроснабжения, котла из МБ- 955,5.
Ремонт наружного освещения 178,7, из них РБ-176,9, МБ-1,8

	Проведен ремонт системы водоснабжения на 237,0 из МБ

	МБОУ «Новоенисейская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Приобрели и установили водогрейный котел за счет МБ- 310,0

Периметральное ограждение на сумму 154,38, из них МБ-1,54, РБ-152,84
	Проведен ремонт кабинетов из МБ-597,4.
Электромонтажные работы на 26,0, из них РБ-25,8, МБ-0,2.
Установили систему видеонаблюдения на 268,6, из них РБ-265,9, МБ-2,7.
Установили систему охраны на 169,7, из них РБ-168,0, МБ-1,7
	Оплачена кредиторская задолженность за ремонт здания на сумму 44,371 из МБ

	МБОУ «Куйбышевская СШИ им. Г.Ф. Кышпанакова»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2531,06, из них ФБ- 2280,24, РБ-225,52, МБ-25,3
	Отремонтирован класс для работы по проекту цифровая образовательная среда 804,59, в том числе: РБ-788,5
МБ-16,09.
Восстановлено горячее водоснабжение в спортзале, приобретен котел- 345,0 из МБ
	-
	-
	Провели ремонт теплотрассы из МБ-634,7.
Провели ремонт и приобрели оборудование для кабинетов хакасского языка на сумму 1011,0, из них 
РБ- 1000,0
МБ-11,0
	Проведен ремонт кабинетов из МБ-1219,8.
Установили видеодомофон на 41,7, их них 41,3, МБ-0,4.
Провели ремонт наружного освещения 336,31, из РБ- 332,95, МБ-3,4.
Установили наружное освещение по всем филиалам на 336,3, РБ-332,9, МБ-3,4.
Заменили входные двери по всем филиалам на 407,4, из них 403,4, МБ- 4,0
	-

	МБОУ «Сабинская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2189,12, из них ФБ- 1972,18, РБ-195,05, МБ-21,89
	-
	Установка окон 442,934, из них РБ-433,885, МБ-9,048
	Установка окон из ПВХ на сумму 1235,7, из них РБ – 1211,0, МБ – 24,7.
Капитальный ремонт угольной котельной «Терморобот» на сумму 170,4, МБ – 170,4.
Капитальный ремонт системы отопления в здании школы на сумму 1441,5, из них РБ – 1412,7, МБ – 28,8.
В рамках капитального ремонта выполнены работы по замене дверей на сумму 180,0, из них РБ – 176,3, МБ – 3,7 
	-
	Провели монтаж уличного освещения на 156,9, из них РБ-155,3, МБ-1,6.
Установили видеонаблюдение на 14,8, из них РБ-14,7, МБ-0,1.
Провели ремонт котельной на 729,0, из них РБ- 705, МБ-24,0

	Оплачена кредит. задолженность за ремонт котельной на сумму 1309,6, из них РБ-1296,3,
МБ-13,3

	МБОУ «Табатская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт автоматической угольной котельной «Терморобот» на сумму 170,4, МБ – 170,4
	-
	Строительный контроль по кап. ремонту из МБ-600,0.
Кап. Ремонт системы отопления из МБ-213,3.
Изготовили ПСД на пожарн. сигнализацию из МБ-100,0.
Ремонт кабинетов из МБ-99,9.
Капитальный ремонт здания на сумму 68239,9, из них ФБ-40412,5,
РБ-27125,2, 
МБ-702,2
	-

	Филиал МБОУ «Табатская СОШ» «Буденовская ООШ» 
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт актового зала на сумму из МБ- 732,12.
Капитальный ремонт спортивного зала на сумму 3346,993, из них ФБ-2543,148, РБ-772,926, МБ-30,917
	-
	-

	Здания интерната МБОУ «Бейская СОШИ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Сделан внутренний ремонт здания -1659,4,
в том числе:
МБ- 1659,4
	-
	-
	-
	Проведен ремонт наружного освещения на 87,3, из них РБ-86,4, МБ-0,9
	-

	МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Замена кровли- 3512,0,
в том числе:
МБ-3512,0
	Ограждение территории на сумму из МБ- 1099,5
	Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 2008,8, из них МБ – 2008,8.
Монтаж тревожной сигнализации на сумму 42,7, МБ – 42,7. Реконструкция узла коммерческого учёта тепловой энергии на сумму 535,5, МБ – 535,5
	Периметральное ограждение на сумму 179,015, из них МБ-1,8, РБ-177,215
	Капитальный ремонт спортзала на 3082,9, из них ФБ- 3021,6,
РБ-30,5, МБ-30,8.
Провели капитальный ремонт 1-го этажа из МБ-1963,5.
Капитальный ремонт наружного освещения на 186,6, из них РБ-184,7, МБ-1,9
	Проведен ремонт крыши после ураганного ветра. Отремонтированы колодцы и  трубопровод канализации на 105,8 из МБ

	МБОУ «Новокурская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	Ремонт спортзала на сумму  2486,78, из них ФБ-2412,409, РБ-24,367, МБ-50,0
	Капитальный ремонт автоматической угольной котельной «Терморобот» на сумму  из МБ- 1043,8
	Проведен ремонт терморобота на сумму из МБ-400,01
	Проведен капитальный ремонт системы отопления, ремонт котельной из МБ- 1080,6.
Установили систему контроля и произвели электромонтажные работы на  242,9, РБ- 240,5, МБ-2,4
	Оплачена за ремонт системы отопления на сумму 1663,6 из МБ

	Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» «Большемонокская ООШ» 
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-371,01.
Замена кровли на школе 1164,87, из них МБ-23,298, РБ-1141,58.
Замена кровли на столовой и мастерской из МБ-92,6
	Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 806,9, из них МБ – 806,9
	Провели капитальный ремонт отопления на сумму 808,08, из них РБ-800,0, МБ- 8,08,
капитальный ремонт спортзала на сумму 3346,993, из них ФБ- 2290,387, РБ-1023,135, МБ- 33,470

	Провели ремонт коньков здания на 152,0, из них РБ-150,5, МБ-1,5.
Капитальный ремонт системы отопления на 1050,1, из них РБ-1039,6, МБ-10,5.
Капитальный ремонт системы наружного освещения на 209,1, из них РБ-207,0 , МБ-2,1
	-

	МБОУ «Кирбинская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт желоба на сумму 476,4, из них РБ - 200,0, МБ - 276,4.
Поставка и монтаж водогрейного котла в котельной на сумму 701,4, МБ – 701,4 
	Проведен ремонт пожарной сигнализации на сумму из МБ- 2000,1.
Проведен ремонт отопления и теплотрассы всего- 2121,12, из них МБ-21,12, РБ-2100,0.
Проведено периметральное ограждение 249,75, из МБ 2,5, РБ-247,25
	Проведен текущий ремонт кабинетов, сантех. перегородок из МБ- 725,8.
Электромонтажные работы на 141,4, из РБ-140,0, МБ-1,4
	-

	Филиал МБОУ «Бондаревская СОШ» «Верх-Киндирлинская НОШ»
 
	Управление образования администрации Бейского муниципального
района РХ
	-
	-
	-
	Разработка рабочей документации с целью устранения аварийности здания школы на сумму 889,0
	Проведены изыскания , разработана ПСД по капитальному ремонту их МБ на сумму 4499,6
	Проведен капитальный ремонт здания из МБ-4350,5 


	Оплачена кредиторская задолженность за ремонт здания на сумму 7316,8 из МБ

	МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ» имени М.И. Чебодаева 
	Управление образования администрации Бейского муниципального
района РХ
	-
	-
	-
	-
	Разработана ПСД и проведена инженерно- геодезическая экспертиза и госэкспертиза на капитальный ремонт здания на сумму из МБ- 2208,9.
Проведен капитальный ремонт на сумму 30869,3, из них ФБ-23519,8
 РБ-7040,9, 
МБ-308,6
	Произведена оплата за кап.ремонт здания в 2023г. в сумме 42777,4, из них ФБ-42342,8, РБ-434,6, МБ-5,3.

Проведен частичный ремонт здания из МБ-252,9.
Установлена фильтрация скважина из МБ-99,3.
Монтаж сигнализации из МБ-42,0.
Установка металлического ограждения из МБ-401,1.
Электромонтажные работы на 98,4, из них РБ-97,4, МБ-1,0.
Проведен монтаж системы контроля на 172,9, из них РБ-171,2, МБ-1,7
	Оплачена кредиторская задолженность за ремонт здания на сумму 244,7 из МБ

	МБОУ «Бейская школа-интернат»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведена оценка тех. состояния здания из 
МБ-363,1
	Оплачена кредиторская задолженность за оценку тех. состояния в сумме 540,0, ремонт системы отопления на 549,5 из МБ

	МБДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Замена окон 110,23, в
том числе:
РБ-41,19,
МБ-69,04
	-
	Выполнены работы в рамках капитального ремонта по замене отопления на сумму 587,0, МБ – 587,0 
	-
	Проведен ремонт автоматической угольной котельной из МБ-49,4
	Проведен ремонт оборудования в столовой на сумму 262,1 из МБ

	МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Проведен ремонт системы отопления-425,7, в
том числе:
МБ-425,7
	Замена окон 1587,742, из них РБ-1345,7, МБ-242,04.
Ремонт туалета из МБ-393,2
	-
	Проведен ремонт теплотрассы на сумму 587,11 из МБ
	Монтаж системы пожарной сигнализации на 605,1, из них РБ-597,0, МБ-6,1.
Провели электромонтажные работы на 97,0, из них РБ-96,1, МБ-0,9
	Проведен ремонт водосточной трубы на сумму 308,4 из МБ, а так же оплачена кредиторская задолженность по электромонтажным работам на сумму 907,7, из них из РБ-898,6, МБ-9,1

	МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Замена окон 411,26, в
том числе:
РБ-398,97,
МБ-69,04
	Ремонт туалета из МБ 393,2
	-
	-
	Сделан капитальный ремонт дымовой трубы из МБ 60,1
	-

	МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Замена окон 645,91, в
том числе:
РБ-632,99,
МБ-12,92
	-
	-
	Провели капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры на сумму из МБ 1258,1, частично заменили окна на 156,0
	Сделан кап. ремонт системы отопления и заменили котел на 701,2 из МБ.
Монтаж металлических дверей на 345,4, из них РБ-341,9, МБ-3,5
	-

	МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	Замена окон 537,6, в
том числе:
РБ-526,85,
МБ-10,75
	Замена окон 705,002, из них РБ-690,902, МБ-15,002
	-
	-
	Электромонтажные работы на 101,0 из МБ
	Оплачена кредиторская задолженность за ремонт системы отопления на сумму 1684,7 из МБ

	МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Проведен капитальный ремонт кровли на сумму из МБ 3132,32
	-
	-

	МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	Построен туалет, замена окна. Фактическая сумма затрат 200,0 из МБ
	Оплачена кредиторская задолженность за проделанные работы в 2019 году из МБ-100,0
	-
	Капитальный ремонт крыльца, окон и внутренних стен на сумму из МБ - 782,3 
	-
	-
	-

	МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	Проведен капитальный ремонт кровли на сумму 1600,0 из МБ

	-
	-
	Разработка ПД на сумму из МБ - 365,9

	Капитальный ремонт кровли здания детского сада на сумму из МБ - 5188,93

	-
	-

	МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	Капитальный ремонт 3989,0, в т.ч. РБ-3949,0, МБ-40,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Проведен ремонт теплотрассы на сумму из МБ- 536,0
	-
	-

	МБУДО «Бейский ЦДТ»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Подготовлена ПСД на капитальный ремонт на сумму из МБ-787,45. 
Проведена реконструкция узла теплоснабжения на сумму из МБ- 378,85.
	-
	-

	Капитальный ремонт объектов АУ ЗДОЛ «Березка»
	Администрация Бейского муниципального района РХ совместно с АУ ЗДОЛ «Березка»
	Проведен ремонт клуба и помещения для досуговых мероприятий на сумму 1151,23, их них РБ-1139,6, МБ-11,63
	Проведен ремонт бани и слива,
продовольственного склада, столовой, частично отремонтированы 2 веранды в спальных корпусах,
построили  уличные туалеты на сумму 2041,0, из них РБ-2000,0, МБ- 41,0
	Проведен ремонт веранд и спален, установлена пожарная сигнализация на сумму 1609,8, из них РБ-1575,0, МБ-34,8
	Проведен ремонт здания проходной, ремонт водонапорной башни,
ремонт наружного водоснабжения ХВС и ГВС, установили видеонаблюдение, монтаж системы пожарной сигнализации на сумму 3368,0, из них МБ-68,0, РБ-3300,0
	Установили эвакуационные выходы в корпусах, установили пластиковые окна
Установили эвакуационного освещения и дополнительного видеонаблюдения в корпусах, столовой, клубе и спортивном зале
Частично огородили территорию лагеря
на сумму 4365,0, из них МБ-45,0, РБ-4320,0
	Провели ремонт помещения для мытья посуды, ремонт веранд в спальных корпусах,
частично ограждение лагеря (262,5 м),
отремонтировали систему пожарной сигнализации на сумму 4212,2, из них МБ-42,2, 
РБ-4170,0
	Провели ремонт электропроводки, летней беседки. Завершили ограждение лагеря на сумму 3988,1, из них РБ-3350,0, МБ-632,1

	КУЛЬТУРА, СПОРТ

	Цель: Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных услуг для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство СДК и сельской библиотеки в 
д. Малый Монок
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	Проведены инженерные изыскания и историко-культурная экспертиза на сумму из МБ-558,8
	Разработана ПСД на сумму 1484,4 за счет РБ
	-
	-

	Строительство СДК в д. Буденовка
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	Фактический расход 20558,0, из них ФБ-15286,0, 
РБ-4995,0,
 МБ- 277,0

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство СДК
с. Большой Монок
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ совместно с Комитетом ЖКХ Бейского района
	-
	-
	-
	Ведется работа по разработке ПСД
	Ведется работа по разработке ПСД
	-
	-

	МБУК «Бондаревская клубная система» Бондаревский СДК»
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Приобретены костюмы на сумму 48,4 из бюджета поселения
	-
	-

	МБУК «Табатская клубная система» Усть-Киндирлинский СДК»
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	-
	Замена окон,  дверей и внутренняя отделка помещения – 394,8, из них ФБ- 355,7, РБ- 35,2, МБ- 3,9
	-
	Приобретён котёл (установка планируется в 2023 году) на сумму 87,0
	Проведен частичный ремонт кровли на сумму 45,0 из бюджета поселения
	-
	-

	МБУК «Табатская клубная система» «Буденовский СДК»
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Приобретены костюмы и мебель на сумму100,0 из бюджета поселения
	-
	-

	МБУК «Табатская клубная система»
«Табатский СДК»
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	-
	Ремонт крыльца с обустройством пандуса, ремонт и обшивка фасада здания- 2285,8, из них: ФБ-2059,3,
РБ- 203,7, МБ-22,8
	-
	Установлена система видеонаблюдения на сумму 170,0
Выполнены экспертизы достоверности ЛСР на капитальный ремонт в МБУК «Табатский СДК» и МБУК «Табатская клубная система» Усть-Киндирлинский сельский клуб на общую сумму 370,0
	-
	Монтаж пожарной сигнализации на 1587,1, из них ФБ-1414,1, РБ-157,2, МБ-15,9
	Проведен ремонт кровли на сумму 764,3, в т.ч. РБ-756,6, МБ-7,7, но средства не оплачены

	МБУК «Бейский РДК» с. Бея
	УКМСиТ администрации Бейского муниципального района РХ
	Отремонтирована кровля, установлены коньки, произведен частичный ремонт фасада, заменены окна в малом зале. Фактические затраты 521,5, в т.ч. ФБ- 283,6, РБ-28,0, МБ- 209,9
	-
	Замена окон из местного бюджета на сумму 214,9.
Ремонт крыльца на сумму 865,59, из них ФБ-771,76, РБ- 76,33, МБ-17,5
	-
	Капитальный ремонт санузлов, канализации, частично отремонтировано отопление, водоснабжение, узел тепловой энергии. Провели электромонтажные работы на сумму из МБ-3246,4.
Приобретено: музыкальные инструменты, костюмы, туристическое оборудование, оргтехника на сумму 850,8
	Приобрели одежду для сцены на 904,75, из них ФБ-806,1, РБ-89,6, МБ-9,05
Приобретена и смонтирована сцена в парке «Молодежный» на 599,7 из МБ.
Приобретено осветительное устройство, инструменты и орг. техника на 564,3 из МБ
	Проведен частичный ремонт крыши на сумму 160,9, ремонт канализации -47,2, заменены окна  на сумму 161,9 из МБ

	МБУК «Кирбинская СДК»
	Администрация Кирбинского сельсовета Бейского района РХ
	Спонсорская помощь ООО ВБР (кап. ремонт зрительного зала). Фактические затраты 1955,5
	-
	Ремонт стен, полов, отопительной системы на сумму 2932,9, из них ФБ-2642,29, РБ-261,325, МБ-29,3
	Проведён косметический ремонт в фойе на сумму 4,0 за счет бюджета поселения
	Провели частичный ремонт системы отопления на сумму из бюджета поселения 269,28.
Приобрели аппаратуру, костюмы, оргтехнику на сумму 797,12, из них РБ-628,014, бюджет поселения-169,104
	Провели капитальный ремонт ветки теплоснабжения из БП-371,0.
Приобретено оборудование на 94,0 из БП
	-

	МБУК «Новоенисейская клубная система»
Новоенисейский СДК
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	Проведена замена электропроводки зрительного зала на сумму 300,0, противопожарный инвентарь и установлены 3 противопожарные двери на сумму 70,0, текущий ремонт в кабинете директора СДК на сумму 30,0.
Выполнена ПСД ремонт всего здания на сумму 1360,0, экспертиза достоверности ПСД на сумму 92,00. Общая сумму ремонта по ПСД составила 40300,00.
	Приобретена аппаратура, ткань на костюмы на сумму 15,8 за счет бюджета поселений
	Приобретена радиосистема, костюмы и оборудование на 156,4 из БП
	Проведен ремонт кровли на сумму 687,3 за счет средств поселения

	СДК в с.Сабинка
МБУК «РДМЦ» 

переименовано

МБУК «Сабинская клубная система» «Сабинский СДК"
	РДМЦ/ Администрация сабинского сельсовета Бейского района РХ
	-
	Утеплили и отремонтировали фасад здания, заменили окна, отремонтировали крыльцо, сделан теплый туалет- 3052,5, из них: ФБ-2721,4, РБ- 269,1, МБ-62,0
	-
	-
	Приобретено музыкальное оборудование, оргтехника на сумму 414,0 за счет бюджета поселения



-
	-
	-

	СДК в с.Калы
МБУК «РДМЦ»

переименовано

МБУК «Сабинская клубная система» «Кальский СДК"
	[bookmark: _GoBack]РДМЦ/ Администрация сабинского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	Замена окон, полов, дверей, отмостки, утепление и обшивка здания на сумму 2397,73, из них ФБ-2138,25,  РБ-211,48, МБ-48,0
	-
	Провели капитальный ремонт кровли здания на сумму 1483,12 из бюджета РХ
	-
	-

	СДК в д.Новокурск
МБУК «РДМЦ»

переименовано

МБУК «Сабинская клубная система» «Новокурский СДК"
	РДМЦ/ администрация сабинского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	Ремонт полов, окон, дверей на сумму 567,32, из них ФБ-505,8, РБ-50,02, МБ-11,5
	Проведён ремонт зрительного зала (затирка и обшивка стен, удлинено отопление, выполнены работы по установке светильников и покраске стен) на сумму 448,561
	Провели капитальный ремонт помещения санузла здания на сумму 200,0 из бюджета РХ
	-
	-

	МБУК «Бейская клубная система» Нива СДК
	РДМЦ
	-
	-
	-
	Отремонтирована отмостка по периметру здания, демонтированы и установлены двери запасного выхода на сумму 485,338. Проведена установка водостоков на сумму 354,123 Установлены внутренние двери (межкомнатные 3 шт.) на сумму 69,582.
	Проведен ремонт пожарной сигнализации, ремонт кухни и фойе на сумму из МБ-2095,6
	-
	-

	МБУК  Куйбышевская клубная система» «Куйбышевский СДК»
	Куйбышевский сельсовет Бейского района РХ совместно с УКМСиТ
	-
	-
	-
	Проведена частичная замена старых окон на новые пластиковые стеклопакеты на сумму 211,000
	Ремонт здания и замена освещения на сумму 207,62  из  бюджета поселения
	Приобретено оборудование на 115,0 из БП
	-

	МБУК «Куйбышевская клубная система» Шалгиновский СК
	Куйбышевский сельсовет Бейского района РХ  совместно с УКМСиТ
	-
	-
	-
	Проведена замена старых окон на новые пластиковые стеклопакеты и установлена противопожарная дверь на сумму 130,000
	Ремонт здания и замена освещения 342,0 , из них спонсорская помощь 342,0 
	-
	-

	МБУК  Куйбышевская клубная система» «Чаптыковский СДК»
	Куйбышевский сельсовет Бейского района РХ совместно с УКМСиТ
	-
	-
	-
	-
	Ремонт здания и замена освещения 427,2 , из них спонсорская помощь 324,0 из бюджета поселения 103,2
	-
	-

	МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»
	УКМСиТ совместно с МБУК Бейская межпоселенческая районная библиотека/ сельские поселения Бейского района РХ
	-
	-
	-
	В МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» и её филиале №3 Будёновская сельская библиотека были выполнены экспертизы достоверности локально-сметных расчётов на капитальный ремонт зданий на сумму 112,309
	Замена 2 окон и монтаж системы видеонаблюдения в центральной библиотеке. Капитальный ремонт потолка в филиале № 9 д.Новокурск. Капитальный ремонт пола и дверей в филиале № 10 с.Новоенисейка на сумму из МБ- 1074,73 из них бюджет района -574,73, бюджет Новоенисейского поселения-500,0 Приобретено оборудование и оргтехника на 393,1
Приобретено книг на сумму 909,35, из них ФБ-578,9, РБ-265,13, в дар от населения 65,3
	Приобретено книг на сумму 76,32, из нихФБ-68,0, РБ-7,6, МБ-330,7, так же передано в дар на сумму 393,7
	Провели ремонт помещений внутри здания, сан.узлы. Сделали новое крыльцо, пандус на сумму 5797,1 из них ФБ-5681,8, РБ-57,4, МБ-58,0

	«Бейская районная детская библиотека филиал МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»
	УКМСиТ совместно с МБУК Бейская межпоселенческая районная библиотека
	-
	-
	-
	-
	-







	-







	Проведен текущий и капитальный ремонт всех помещений внутри, а так же отремонтирован фасад здания на сумму 8080,8, из них ФБ-7920, РБ-80,0, МБ-645,0 

	МБУК «Районный досугово-методический центр»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБУК «Новотроицкий СДК»
	РДМЦ
	-
	-
	-
	-
	Провели частичную замену трубы отопления на сумму из МБ-32,75
Обновили одежду сцены на 68,83
	-
	-

	МБУК Большемонкская клубная система «Большемонокский СДК»
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Построен уличный туалет на сумму из бюджета поселения 50,0
Приобретена музыкальная аппаратура на сумму 314,0 из бюджета поселения
	-
	-

	МБУК Большемонкская клубная система «Красноключинский СДК»
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Построен уличный туалет на сумму из бюджета поселения 50,0
	-
	-

	МБУ ДО «Бейская школа искусств»
	МБУ ДО «Бейская школа искусств»
	-
	-
	-
	-
	Приобретено оборудование на сумму из МБ -23,4
	Установили пожарную сигнализацию на 173,6 из МБ
	-

	МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос»
	МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос»
	-
	-
	-
	-
	Приобретено оборудование, инструменты, костюмы на сумму 115,61, в т.ч. из МБ-75,36, собственные средства- 40,25
	Приобретено оборудование на 153,3, из них ФБ-150,3, РБ-1,5, МБ-1,5
Установили пожарную сигнализацию из МБ-235,3
Приобрели беседку и лавочки на 636,4, из них РБ-630,0, МБ-6,4
	Разработана документация по археологии на сумму 180,0 из МБ
Частично сделали ремонт в юрте на сумму 65,0 из МБ

	Строительство мини-футбольного поля на стадионе им. А.И. Животова
	МКУ ДО «Спортивная школа Бейского района»
	-
	Проведены частично земляные работы для устройства постилающихся слоев площадки 736,8, из них МБ-736,8
	Приобрели оборудование и строительные материалы для продолжения строительства из местного бюджета на сумму 1406,9
	Работа завершена в полном объеме. Оплата заложена  в виде кредиторской задолженности на 2023 год
	Проведена оплата кредиторской задолженности в сумме 1120,4 за счет местного бюджета
	-
	-

	Строительство спортивной площадки ГТО в 
с. Бея
	УКМСиТ администрации Бейского района РХ
	-
	Подготовлено железобетонное основание под площадку- 1439,4, из них МБ-1439,4

Приобретено оборудование-404,0, из них РБ-400,0, МБ- 4,0
	-
	-
	-
	-
	-

	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство очистных сооружений в с. Бея
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ совместно с Комитетом ЖКХ и строительства Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Подготовлен проект, передан на проведение экспертизы
	-
	-

	Строительство водопроводной сети в с. Бондарево
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района РХ совместно с Комитетом ЖКХ и строительства Бейского района РХ
	-
	-
	-
	Провели экспертизу достоверности стоимости проекта 
	Начато строительство новой ветки водопровода на сумму 20918,04, из них ФБ-20503,82 , РБ-207,12, МБ- 207,1
	Продолжается работ по строительству водопровода, а так же разработка дополнительных документов из МБ-597,7
	Продолжается работ по строительству водопровода.
Проведена оплата кредиторской задолженности по тех. присоединению в сумме 218,3 из них РБ-216,1 МБ-2,2

	Капитальный ремонт водопровода соединяющий 
ул. Восточную с центральным водозабором
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Начат капитальный ремонт инженерных сетей централизованного водоснабжения в с.Бея от ул.Картавцева до ул. Восточная на сумму 1102,8 из них, РБ- 1091,8, МБ-11,0
	Завершен капитальный ремонт сетей на 6063,9, из них ФБ-3204, РБ-1026, МБ-1833,0
	Оплачена кредиторская задолженность в сумме 118,0 из МБ

	Капитальный ремонт системы водоснабжения в 
с. Бея
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Заменили 150 м трассы водоснабжения силами МКП «СЦРБ»

	Капитальный ремонт системы водоснабжения в 
а. Красный Ключ
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	-
	Обустройство накопительной емкости и прокладка водопровода 480 метров из местного бюджета- 776,8
	Заменили насос на сумму 300,0 из местного бюджета
	-
	-
	Заменили 100 м трассы водоснабжения, частично отремонтировали водозабор силами МКП «СЦРБ».
Заменен глубинный насос, переданный администрацией района 

	Капитальный ремонт системы водоснабжения 
с. Новотроицкое
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района МКП «СЦБР»РХ/
	-
	-
	-
	-
	Проведен ремонт водопроводной сети более 1,5 км. в сумме из МБ-3525,8
	-
	Заменили глубоководный насос силами МКП «СЦРБ» , переданный администрацией района

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Куйбышево
	Администрация Куйбышевского сельсовета совместно с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	Заменили водяной насос на сумму 70,0
	-
	-
	Заменили 400 м трассы водоснабжения силами МКП «СЦРБ»

	Реконструкция водопроводной сети в д. Буденовка
	Администрация Табатского сельсовета совместно с Бейского района РХ совместно администрацией Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	Сделан капитальный ремонт по улице Буденного (1 этап) – 2083,8, из них: РБ-2063,0, МБ-20,0
	Завершение капитального ремонта по улице Буденного (2 этап), на сумму 2525,0 из них: РБ-2500,0, МБ-25,0
	-
	-
	-
	Заменили 500 м трассы водоснабжения силами МКП «СЦРБ»

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Табат
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ/ МКП «СЦБР»
	Фактический расход 4471,6 , в т. из РБ-4426,9 , МБ- 44,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Кирба
	МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Заменили глубинный насос силами МКП «СЦБР» переданный администрацией района

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Новоенисейка
	МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отремонтирована кровля водозабора силами МКП «СЦБР»

	Строительство водозабора и дополнительных водопроводных сетей (веток) в с. Бея
	Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	Выполнен проект на строительство водозабора на сумму 2771,9 в том числе: РБ- 2716  МБ- 55,4
	-
	-
	Оплачена ПСД на сумму 1207,8, из них РБ-1206,9, МБ-1,5

	Ликвидация свалки ТКО 
	Комитетом ЖКХ и строительства  администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	Полностью ликвидирована свалка в с.Кирба на сумму 14868,58, из них РБ-14719,89, МБ-148,69
	Начата разработка ПСД по ликвидации свалки в с.Бея. Оплачено 1657,9 из МБ

	Строительство площадок под размещение твердо-коммунальных отходов по с/с
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района РХ
	-
	Построены 9 площадок -1000,0, из них МБ-1000,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Приобретение контейнеров ТКО для нужд района
	Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Количество-143 шт. на сумму 2132,5 из МБ

	Количество-158 шт. на сумму 2753,45 из МБ

	Количество-99 шт. на сумму 1735,01 из МБ


	Приобретение объекта «Котельная» в с. Бея
	МБДОУ детский сад «Родничок»
	-
	Приобретена в собственность за счет МБ-478,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт объектов ЖКХ 
с. Кирба
	Администрация Кирбинского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	Замена наружного водопровода (250 метров), ремонт насосной станции, замена 2-х котлов и дымовой трубы, ремонт электрооборудования на  сумму 5317,36 , из них РБ -5200,0 . МБ- 117,36
	-
	-
	-
	Проведено обследование здания котельной на сумму 203,7 из МБ
Заменили циркуляционный и подпитывающий насос силами МКП «СЦБР»

	Капитальный ремонт водопровода в 
д. Новокурск
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	Проведен частично ремонт водопровода на сумму 1275,5 , из них: РБ-1250,0  , МБ-25,5
	-
	-
	Заменили 550 м трассы водоснабжения в сумме 856,0 их МБ

	Переселение граждан из ветхого жилья в с. Бея
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	Приобрели жилье для 16 семей на сумму 21588,0, из них фонд развития- 21372,12, РБ-107,94, МБ-107,94
	Приобрели жилье для 2 семей на сумму 3323,065, из них фонд развития- 3273,93, РБ-16,635, МБ-32,5
	Приобрели жилье для 23 семьи на сумму 64263,9, из них фонд развития- 63083,6, РБ-460,8, МБ-719,5
	-
	-

	Благоустройство общественных территории с. Бея
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:
· проведены ремонты дворовых территорий;
-частично благоустроен парк «Победы»  (укладка тротуарной плитки, проведено частичное ограждение, установили детский игровой комплекс) на сумму 3099,65, из них ФБ-3037,95, РБ- 30,7, МБ- 31,0
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:
продолжается благоустройство парка «Победы» укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения), в парке «Молодежный» проведена частичная укладка тротуарной плитки.
на сумму 2724,16, из них: ФБ-2669,37, РБ-26,96, МБ-27,23
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:	продолжается благоустройство парка «Победы» (укладка тротуарной плитки, частичное ограждение), в парке «Молодежный» (проведена частичная укладка тротуарной плитки). на сумму 2056,76, из них: ФБ-2004,1, РБ-20,24, МБ-32,42
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:	продолжается благоустройство парка «Победы» и парку молодежный
(укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения) на сумму 2254,4, из них: ФБ и РБ-2231,8, МБ-22,6
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Молодежный» 
( завершили ограждение, сделана парковка, тротуары ) на сумму 4871,3, из них: ФБ и РБ-4014,2, МБ-857,1
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Молодежный» 
(установили детскую площадку, положили тротуарную плитку )
на сумму 1828,5, из них: ФБ и РБ-1746,9, МБ-81,6
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Молодежный» 
( установили волейбольную площадку, поставили лавочки, урны )
Установили ограждение в сквере им. Ю.А. Гагарина на сумму 1967,0, из них: ФБ- 1927,8 РБ-19,5, МБ-19,7

	Строительство многоквартирного дома на 21 квартиру в с. Бея
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	Ведется разработка ПСД и инженерных изысканий
	Оплачена работа по проектированию ПСД в сумме из МБ- 2018,17
	-
	-

	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
	ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	Начато строительство 3 ед. ИЖС на сумму 3143,5, из них: вн.ист.3,8, ФБ- 2426,3, РБ- 24,5, МБ-688,9
	Сданы в эксплуатацию 3  ед. ИЖС (с.Бея-2; с.Б-Монок-1) на сумму из них: ФБ- 2407,8, РБ- 24,3, МБ-1550,78  
	Сдан в эксплуатацию 1  ед. ИЖС (с.Бея) на сумму 2911,4 из них: ФБ- 1938,8, РБ- 19,6 МБ-953,0  
	-
	-

	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИНИЦИАТИВНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

	Цель: Экономическое и культурное развитие сельских территорий Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Проект «Ничто не забыто, никто не забыт»
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ совместно с гражданами
	-
	-
	-
	-
	-
	Перенесен памятник войнам ВОВ с ограждением и благоустройством территории в д.М-Монок.
План 968,612, из них финансирование от населения и субъектов бизнеса-100,0, БП-100,0, РБ-768,612   
Оплачено 200,0
	-

	Проект Юрта - центр семьи и детства 
«От ине»
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ совместно с гражданами
	-
	-
	-
	-
	-
	Начато строительство 
площадки для совместного досуга детей и взрослых с открытым стадионом, детской игровой площадкой, концертной сценой и сборно-разборными павильонами для выставок и мастер-классов в а.Кр.Ключ.
План 1950,0, из них финансирование от населения и субъектов бизнеса-195,0, БП-45,0, РБ-1710,0   
Оплачено 195,0
	 Строительство завершено

	Проект «Спортивная игровая площадка «Мечта»
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ совместно с гражданами
	-
	-
	-
	-
	-
	Построена и огорожена детская-спортивная площадка в с.Бея по улице Садовая.
План 542,112
финансирование от населения и субъектов бизнеса-80,0, БП-73,753
РБ-388,359
Оплачено 80,0
	-

	Проект устройство ограждения территории кладбища в 
с. Бондарево
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Огорожено 2 кладбища в с.Бондарево
На сумму 1430,14, из них РБ-1100,0, БР-150,0, МБ-130,14, Вн-50,0

	ОБЪЕКТЫ ИНЫХ СТРУКТУР

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство (установка) модуля ветеринарного участка 
с. Куйбышево
	ГУ РХ «Ветеринарная станция»
	-
	-
	Установлен модуль ветеринарного участка на сумму 1802,0
	-
	-
	-
	-

	Строительство (установка) модуля ветеринарного участка 
с. Новотроицкое
	ГУ РХ «Ветеринарная станция»
	-
	-
	-
	-
	-
	Установлен модуль ветеринарного участка на сумму 1691,7
	-

	Строительство волоконно-оптической линии связи на территории Большемонокского сельсовета
	ПАО «Ростелеком» ЛТЦ Бейский район
	-
	-
	-
	Работы выполнены в полном объёме
	-
	-
	-

	Строительство 2-х этажного здания для использования под торговлю
	ИП Шоева Ю.С.
	-
	-
	-
	-
	-
	Начато строительство магазина в с.Бея  по ул. Горького
	Продолжается строительство магазина в с.Бея 

	Туристическая база в стиле казачьих традиций в 
с. Большой Монок
	ИП
	-
	-
	Провели оформление земельного участка
	Проведено благоустройство территории на сумму 100,0
	-
	-
	-

	Расширение производства по переработке продукции сельского хозяйства в 
с. Бондарево
	ИП
	-
	-
	Приобретено оборудование по переработки биоотходов на сумму 6450,0, из них субсидий- 3220, собст. средства 3200
Установлена и запущена 1 линия
	-
	-
	-
	-

	Производство хлебобулочных изделий в 
д. Новокурск
	ИП
	-
	-
	-
	За счет собственных средств приобретено оборудование и сделан ремонт на сумму 1500,0
	-
	-
	-

	Строительство очистных сооружений карьерных вод участка Угольной компании «Разрез Майрыхский»
	ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский»
	-
	Строительство завершено, ведется работа по оформлению документации на ввод в эксплуатацию
	Введено в эксплуатацию
	-
	-
	-
	-

	Создание железнодорожной и
автодорожной инфраструктуры Бейского
каменноугольного месторождения
	Бюджет Республики Хакасия, инвестор
	-
	-
	-
	Окончено строительство и осуществлен ввод
в эксплуатацию объекта «ст. Углесборочная 2 этап», ведется строительство станции «Камышта-2» на сумму 5 млр.руб.
	-
	Строительство станции «Камышта 2» продолжается
	-

	Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан
	Бюджет Республики Хакасия, инвестор
	-
	-
	-
	Получено положительное заключение государственной экспертизы. Сумма проекта 8,2 млр.руб.
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт плотины Бея-Дехановка
	Бюджет Республики Хакасия
	-
	-
	-
	-
	-
	Восстановлена дамба в д.Дехановка по гос.программе «Охрана окружающей среды,воспроизводство и использование природных ресурсов в РХ» на сумму из РБ-67,5 
	-

	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в 
д. Буденовка
	Табатский сельсовет
	-
	-
	-
	-
	-
	Общая сумма затрат 480,0, из них РБ-475,2, БП-4,8
	-

	Частичная замена опор и замена провода по СИП по населенным пунктам района
	Бейская РЭС
	-
	Замена опор в количестве 107 шт. (Буденовка-11, Сабинка-16, Б-Монок-2, Богдановка-18, Табат-12, Новониколаевка-15, Куйбышево-9, Усть-Сос-24) на сумму 1061,0
Заменили провод на СИП (Куйбышево, Бея- 2,85 км.)- 1076,0

	Замена опор в количестве  147 шт (Бея 12 шт, Усть-киндирла 20 шт, Уты 5 шт, Кр. Ключ 9 шт, Бондарево 2 шт, Богдановка 17 шт, Б. Монок 17 шт, Новониколаевка 32 шт, Сабинка 4 шт,  Новокурск 6 шт. Дмитриевка 2 шт, Шалгинов 9 шт, Чаптыков 1 шт, Куйбышево 10 шт, Кирба 1 шт.) на сумму 1887,0 Замена неизолированного провода на СИП  протяженностью 2,51 км ( Бея 0.94 км, Кр. Ключ 0,36 км, Новониколаевка 0,86 км, Бондарево 0,35 км,)- 552,0
	Замена опор в количестве  12 шт (Бея 11 шт, Усть-киндирла 4 шт, Уты 5 шт, Кр. Ключ 6 шт, Бондарево 23 шт,  Б. Монок 39 шт, Новониколаевка 1 шт, Сабинка 11 шт,  Новокурск 36 шт. Дехановка 7 шт, , Буденовка 4 шт.) на сумму 1736,0
Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 1,070 км ( Бея 0.34 км, Сабинка 0,34 км, Дехановка 0,24 км, Бондарево 0,15 км,)- на сумму 411,0
	Замена опор в количестве 58 шт.
Капитальный ремонт ТП в количестве 50 шт.
Замена трансформаторов в количестве 3 шт. (Бея, Бондарево).
Замена провода  протяженностью 1,1 км.
Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 1,25 км (Кирба, Табат, Бея) и другие работы
	Проведен ремонт электросетевых объектов на сумму 11270,0
Реконструкция объектов на сумму 6215,0 
	-





