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ПРОТОКОЛ № 1
Заседания 

Координационного Совета по вопросам социально-экономического развития Бейского муниципального района Республики Хакасия
«18» мая 2026 г.                                                                                                       с. Бея  
Председатель:              Барановская И.В., заместитель главы администрации по  

                                       экономике и финансам администрации Бейского района 

                                        Республики Хакасия
Заместитель 

председателя:               Золотухина О.В., начальник экономического отдела
                                       администрации Бейского района Республики Хакасия
Секретарь:                    Туринова А.Ю., главный специалист экономического отдела                          

                                       администрации Бейского района Республики Хакасия
	Присутствуют
	Члены Совета: Гартвих И.В., Протасова А.Ю.., Баузер О.В.,  Гончарук О.Г., Беглянова И.П., Непомнящих Т.В., Карчигашев В.А., Петрова Г.В., Золотухина Е.В., Картавцева Е.М.
Главы поселений: Алекперова Л.Г.Г., ВрИО главы администрации Бейского сельсовета;

Корнева Е.В., глава администрации Бондаревского сельсовета;

Чаптыков Л.С., глава администрации Куйбышевского сельсовета;

Васильева Е.Н., глава администрации Табатского сельсовета.

	Приглашенные


	нет


Заседание Совета правомочно, так как на нем присутствует более половины членов Совета.

                                                              Повестка дня:

1. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования Бейский район Республики Хакасия на период до 2030 года, утвержденную решением Совета депутатов Бейского района от 24.12.2018 № 121.

Докладчик: Золотухина Ольга Викторовна, начальник экономического отдела; 

2. Расширения особой экономической зоны промышленно-производственного типа для развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева».

Докладчик: Барановская И.В., заместитель главы администрации по экономике и финансам;

3. Разное.

            По первому вопросу слушали Золотухину О.В., начальника экономического отдела администрации Бейского района Республики Хакасия.

В стратегию социально-экономического развития муниципального образования Бейский район на период до 2030 года вносятся следующие изменения:
1. Приложение № 1 к Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бейский район на период до 2030 года «Перечень действующих муниципальных программ Бейского района» требуется заменить название на «Перечень действующих и планируемых к разработке муниципальных программ Бейского муниципального района Республики Хакасия» требуется уточнить действующие программы и планируемые программы на следующие 6 лет.
Перечень планируемых к разработке муниципальных программ Бейского муниципального района Республики Хакасия
	№ п/п
	Наименование программы (подпрограммы)
	Ответственный исполнитель

	1
	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026 – 2031 годы»
	Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»  
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Обеспечение градостроительной документацией Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031гг.»

	Комитет по управлению имуществом администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Развитие  коммунальной инфраструктуры Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на территории Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	2
	Муниципальная программа «Культура Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 годы»
	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Развитие клубного дела, кинематографии, поддержка народного творчества и молодежных инициатив  в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	МБУК «Бейский РДК», МБУК «Районный досуговый методический центр»

	
	-подпрограмма «Популяризация культурного наследия и музейного дела в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос»

	
	-подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»

	
	-подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы на 2026-2031 гг.»
	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия, МБУК «Бейский РДК», МБУК «Районный досуговый методический центр»

	
	-подпрограмма «Развитие туризма в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района, МБУК «Районный досуговый методический центр»

	3
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2026-2031 годы»
	Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»


	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия совместно с экономическим отделом администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Развитие информационного общества в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.» 
	Отдел кадровой, мобилизационной и специальной работы администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	4
	Муниципальная программа «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 годы»
	Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Экономический отдел администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Развитие торговли в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»

	Экономический отдел администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Улучшение условий  охраны труда в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на  2026-2031 гг.»
	Ведущий специалист по охране труда администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «О защите прав потребителей на территории Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Экономический отдел администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Профессиональное развитие  органов местного самоуправления в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Отдел кадровой, мобилизационной и специальной работы администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	5
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.» 
	Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних в   Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному обороту наркотиков, обеспечение безопасности и общественного порядка на территории Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Юридический отдел администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия,

начальник общего отдела администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Защита населения и территорий Бейского муниципального района Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026-2031 гг.»
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	6
	Муниципальная программа «Развитие  в сфере образования в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Дошкольные образовательные организации на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия, дошкольные образовательные организации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Общеобразовательные организации на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия, образовательные организации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Общеобразовательные организации (школы-интернаты) на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия, МБОУ «Куйбышевская СШИ им. Г.Ф. Кышпанакова», МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П.Князева» 

	
	-подпрограмма «Организация дополнительного образования на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия, Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского  муниципального района Республики Хакасия, МБОУ ДО «Бейский ЦДТ»,  МБОУ «Бейская ШИ»

	
	-подпрограмма «Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия, МБОУ «Бейская школа-интернат» 

	
	-подпрограмма «Совершенствование системы образования на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия 

	7
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 годы»
	Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Старшее поколение на 2026-2031 гг.»
	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия, Совет ветеранов Бейского района

	
	-подпрограмма «Молодежь Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2026-2031 гг.»

	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на 2026-2031 гг.»
	Комитет по управлению  имуществом  администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия, отделы администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Доступная среда на 2026-2031 гг.»
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма» Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2026-2031 гг.»
	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	- подпрограмма «Финансовая поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	Экономический отдел администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	8
	Муниципальная программа «Развитие подведомственных организаций и учреждений администрации Бейского муниципального  района Республики Хакасия на 2026-2031 годы»
	Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	
	-подпрограмма «Средства массовой информации Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	МБУ «Информационный центр Бейского района»

	
	-подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	МКУ  «Спортивная школа Бейского района»

	
	-подпрограмма «Межведомственный центр  бюджетного учета и отчетности в Бейском муниципальном районе Республики Хакасия на 2026-2031 гг.»
	МКУ «Межведомственный центр  бюджетного учета и отчетности» администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	9
	Муниципальная  программа «Укрепление общественного здоровья населения Бейского муниципального района Республики Хакасия на 2025-2030 годы»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ» совместно с администрацией Бейского муниципального района Республики Хакасия


2. Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бейский район на период до 2030 года «Приоритетные планы развития Бейского муниципального района Республики Хакасия на период до 2030 года», требуется уточнить и оформить в новой редакции. 

Приоритетные планы развития Бейского муниципального района Республики Хакасия на период до 2030 года
	Наименование
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО и УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бейский сельсовет)
	2027-2030
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бондаревский  сельсовет)
	2027-2030
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Большемонокский  сельсовет)
	2027-2030
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Табатский сельсовет)
	2027-2030
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Куйбышевский сельсовет)
	2027-2030
	Администрация Куйбышевского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Сабинский сельсовет)
	2027-2030
	Администрация Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Кирбинский сельсовет)
	2027-2030
	Администрация Кирбинского  сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Новоенисейский сельсовет)
	2027-2030
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межмуниципальные дороги)
	2027-2030
	Комитет ЖКХ и строительства администрации  Бейского муниципального района Республики Хакасия

	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

	Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории в с. Кирба, ГБУЗ РХ "Бейская РБ"
	2026
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»

	Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории в с. Куйбышево, ГБУЗ РХ "Бейская РБ"
	2030
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»

	ОБРАЗОВАНИЕ

	Строительство школы в с.Бея
	2030
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство  школы-сад в с.Новоенисейка
	2030
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство  детского сада в с.Новоенисейка
	2029
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт школы в а.Чаптыков
	2030
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт МБОУ «Кальская ООШ» (1 этап)
	2026-2027
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка»
	2026
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	2027
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка»
	2028
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт

МБУ ДО «Бейский центр детского творчества»
	2030
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт объектов АУ ЗДОЛ «Березка»
	2026
	АУ ЗДОЛ «Березка» совместно с администрацией Бейского  муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт здания и пришкольной территории МБОУ «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Н.П. Князева»
	2026-2027
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей с умственной отсталостью «Бейская школа-интернат»

	2030
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт здания МБОУ «Бондаревская СОШ»


	2028-2030
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт здания МБОУ «Куйбышевская СШИ им .Г.Ф. Кышпанакова»


	2027-2030
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Приобретение квартир для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
	ежегодно
	Комитет по управлению имуществом администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Приобретение жилого помещения для специалистов с высшим педагогическим образованием в сфере образования
	2026
	Комитет по управлению имуществом администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Установка калиток и ворот по антитеррористической защищенности:

- МБОУ «Бейская школа интернат»;

- МБОУ «Табатская СОШ»;

- МБОУ «Красноключинская ООШ»;

- МБОУ «Новокурская ООШ»;

- МБОУ «Куйбышевская СОШ им. Г.Ф. Кышпанакова»;

- МБОУ «Бондаревская СОШ»;

- МБОУ «Сабинская ООШ»
	2026
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Установка калиток и ворот по антитеррористической защищенности:

- МБОУ «Бейский детский сад «Родничок»;

- МБОУ «Бейский детский сад «Ромашка»;

- МБОУ «Бейский детский сад «Ивушка»
	2026
	Управление образования администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	КУЛЬТУРА, СПОРТ

	Разработка ПСД и строительство СК и сельской библиотеки в д.Малый-Монок
	2024-2027
	Администрация Большемонокского сельсовета совместно  с комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского района

	Капитальный ремонт Куйбышевского СДК
	2028
	Администрация Куйбышевского сельсовета  Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт СК а.Койбалы
	2030
	Администрация Куйбышевского сельсовета  Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт СК а.Шалгинов
	2026,2028
	Администрация Куйбышевского сельсовета  Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт СК а.Чаптыков
	2026-2027
	Администрация Куйбышевского сельсовета  Бейского района Республики Хакасия

	Строительство СК д.Новониколаевка
	2030
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Строительство СДК

с.Большой Монок
	2028
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия совместно  с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Реконструкция музея под открытым небом «Усть-Сос»
	2026-2030
	УКМСиТ администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт

СДК с.Бондарево

МБУК «Бондаревская клубная система»
	2026-2028
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт Верх-Киндерлинского СК
	2026-2029
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт СДК с.Новоенисейка

МБУК «Новоенисейская клубная система»
	2027
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт

СК д.Красный Ключ
	2026
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бея
	2030
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Реконструкция стадиона им. Животова в с.Бея
	2027
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство подушки и установка «Умная площадка»

(Комплект № 2) в с.Бея
	2026
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт МБУК «Бейский Районный Дом Культуры»

	2030
	УКМСиТ администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Создание модельной библиотеки МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»
	2027
	МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»

	Создание детского культурно-просветительского центра на базе Бондаревской библиотеки (филиал №2)
	2028
	МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»

	Создание детского культурно-просветительского центра на базе Большемонокской библиотеки (филиал № 12)
	2030
	МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»

	Создание детского культурно-просветительского центра на базе Куйбышевской библиотеки (филиал № 19)
	2030
	МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»

	Капитальный ремонт филиалов «Бейской межпоселенческой районной библиотеки
	2028-2030
	МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»

	Капитальный ремонт СДК «Нива»
	2027-2029
	УКМСиТ администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт МБУК «Новотроицкий СДК»
	2028-2030
	УКМСиТ администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт «Сабинской клубной системы»
	2027-2030
	Администрация Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт «Табатской клубной системы»
	2026-2027
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	Разработка ПСД по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Бейского района в с.Бея
	2025-2026
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Ликвидация и рекультивация площадки для временного хранения ТБО в с.Бея
	2027-2028
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Разработка ПСД и строительство очистных сооружений в с.Бея
	2024-2026, 2029
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия


	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения в с.Кирба
	2026-2028
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство водопроводной сети в с.Бондарево
	2023-2027
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Новоенисейка
	2028
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт системы водоснабжения в д.Буденовка
	2027
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт имеющийся системы водоснабжения в с.Бея
	2027
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Новотроицкое
	2027
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство водозабора и дополнительных водопроводных сетей (веток) в с.Бея
	2029
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Куйбышево
	2029
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный ремонт централизованного водоотведения в с.Бея

	2027
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство площадок под размещение твердо-коммунальных отходов на территории района
	2023-2030
	Администрации сельских поселений района

	Благоустройство территории с.Бея (общественные места, предназначенные для отдыха) по проекту «Формирование комфортной городской среды»
	2023-2025
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	Строительство многоквартирного дома на 21 квартиру в с.Бея
	2030
	Комитет ЖКХ и строительства Администрация Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Снос 4-х аварийных многоквартирных домов в с.Бея
	2025-2027
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪКТЫ

	Строительство здания администрации Большемонокского сельсовета
	2030
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района Республики Хакасия

	ОБЪЕКТЫ ИНЫХ СТРУКТУР

	Установка модуля для почтового отделения в с.Бондарево
	2025-2026
	АО «Почта России»

	Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с.Кирба
	2027
	ГУ РХ «Ветеринарная станция»

	Производство хлебобулочных изделий в с.Большой Монок
	2027
	ИП

	Туристическая база в стиле казачьих традиций в с.Большой Монок
	2023-2027
	Физическое лицо

	Выращивание винограда в открытом грунте в с.Бея
	2025-2026
	ЛПХ

	Возделывание овощных культур в открытом грунте на землях Новоенисейского поселения
	2026-2027
	ИП

	Развитие Бейского каменноугольного месторождения со строительством обогатительного комплекса
	До 2030
	ООО «Восточно-Бейский разрез»

	Строительство углеобогатительного комплекса на базе освоения участков в границах лицензии разреза «Бейский» Бейского каменноугольного месторождения
	До 2030
	ООО «Угольная компания «Разрез Бейский»

	Создание железнодорожной и

автодорожной инфраструктуры Бейского

каменноугольного месторождения
	До 2029
	Бюджет Республики Хакасия, инвестор

	Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан
	2019-2029
	Бюджет Республики Хакасия, инвестор

	Освоение Бейского каменноугольного месторождения, в т.ч. участков юго-восточный Кирбинский и северо-западный Кирбинский
	До 2027
	инвестор

	Ремонт оборудования, замена опор и другие виды работ по зоне обслуживания электрических сетей
	2026-2030
	Бейская РЭС

	Реконструкция оросительной системы на территории района
	2027-2028
	Бюджет Республики Хакасия, инвестор

	Комплексное развитие горнолыжного курорта «Гладенькая»
	2024-2033
	инвестор

	Туристический комплекс по обустройству модульных гостиниц и кемпингов на участке

19  :06:110201:1346 Саяногорского лесничества
	2025-2026
	ООО «Пионер»

	Обустройство для зоны отдыха на озере «Черное»
	2026-2028
	ИП Бурковский С.А.

	Расширение сферы деятельности ООО «Саянские мясные продукты» в с.Новоенисейка
	2026-2027
	ООО «Саянские мясные продукты»

	ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «Хакасская технологическая долина»

	Создание новых производственных мощностей  по выпуску фольги гладкой и холоднокатной ленты
	2023-2042
	ООО «Русал Саянал-2»

	Производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевого сплава
	2026-2033
	ООО «Квартирный вопрос»

	Производство подшипников шариковых
	2026-2036
	ООО «Конвейерные технологии»

	Создание и развитие горнодобывающего оборудования
	2026-2035
	ООО «Специальные решения»

	Размещение цеха для обточки и ремонта колесных пар железнодорожных вагонов
	2026-2035
	ООО «Центр транспортной Логистики»


3. Приложение № 3 к Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бейский район на период до 2030 года  «Основные показатели и ожидаемые результаты социально-экономического развития Бейского муниципального района Республики Хакасия», требуется уточнить и оформить в новой редакции.
Основные показатели и ожидаемые результаты социально-экономического развития Бейского муниципального района Республики Хакасия
	№
	Наименование показателя
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027

год
	2028

год
	2029

год


	2030

год

	1
	Численность постоянного населения,  чел.
	17272
	17028
	16814
	17766
	17492
	17067
	16898
	*
	16700
	16700
	16800
	16900
	17000

	2
	Общее число родившихся, чел.
	228
	180
	187
	186
	181
	172
	166
	*
	170
	170
	180
	190
	200

	3
	Общее число умерших, чел.
	282
	289
	316
	339
	269
	287
	297
	*
	290
	290
	280
	280
	270

	4
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
	69
	70
	70
	70
	71
	71
	71
	*
	71
	71
	71
	71
	71,5

	5
	Индекс производства продукции сельского хозяйства
	89,7
	98,6
	103,7
	95,6
	85,2
	105
	100,5
	105,1
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Рост собственных доходов консолидированного бюджета Бейского района, млн. руб.
	201,6
	266,1
	255,1
	290,1
	323,3
	365
	414,4
	390,5
	302,2
	312,8
	321,3
	330,9
	340,9

	7
	Доля малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей занятых в экономике от общей численности занятых, %
	10,3
	12
	12
	12
	12,5
	12,5
	12,5
	12,4
	12,5
	12,5
	12,6
	12,7
	13,0

	8
	Среднемесячная начисленная заработная плата
	34159,6
	36350,3
	38097,4
	40691,1
	47206,9
	55506,8
	62690,4
	69586,8
	74457,8
	79669,9
	85246,8
	88003,0
	94163,4


4. Приложение № 4 к Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Бейский район на период до 2030 года «Отчет по приоритетным планам развития Бейского муниципального района Республики Хакасия в 2019-2024 годах», требуется уточнить и оформить в новой редакции.

Отчет по приоритетным планам развития Бейского муниципального района Республики Хакасия в 2019-2024 годах
	Наименование организации
	Ответственный исполнитель
	2019 год (факт без кред. задолженности),

тыс. руб.
	2020 год (факт без кред. задолженности),

тыс. руб.
	2021 год (факт без кред. задолженности),

тыс. руб.
	2022 год (факт без кред. задолженности),

тыс. руб.
	2023 год (факт без кред. задолженности),

тыс. руб.
	2024 год (факт без кред. задолженности),

тыс. руб.
	2025 год (факт без кред. задолженности),

тыс. руб.

	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО и УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бейский сельсовет)
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 5640,9

-дорожный фонд- 3150,4

-субсидии- 2287,0

-собствен. средства- 203,5

Уличное освещение:

-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 14625,8

-дорожный фонд- 3022,6

-субсидии- 11485,7

-собствен. средства- 117,5

Уличное освещение:704,7

-субсидии- 671

-собствен.средства-33,7
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 17509,8

-дорожный фонд- 3628,46

-субсидии- 13881,34

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 8551,4

-дорожный фонд- 8551,4

-субсидии - 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6151,5

-дорожный фонд- 5476,6

-субсидии- 674,9

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 953,9

-дорожный фонд- 953,9

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2768,1

-дорожный фонд- 2768,1

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бондаревский  сельсовет)
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 3320,0

-дорожный фонд- 1790,0

-субсидии- 1530,0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение:

-субсидии- 0
	Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 5335,2

-дорожный фонд- 1282,3

-субсидии- 4002,9

-собствен. средства- 50,0

Уличное освещение: 0
	Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 5404,93

-дорожный фонд- 2408,45

-субсидии- 2996,48

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1709,0

-дорожный фонд- 1709,0

-субсидии - 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1705,0

-дорожный фонд- 1705,0

-субсидии- 0

Уличное освещение: 2230,0 в т.ч. субсидии+-2207,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1554,4

-дорожный фонд- 1554,4

-субсидии- 0

Уличное освещение: 1474,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2282,41

-дорожный фонд- 1479,61

-субсидии- 802,8

Уличное освещение: 0

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Большемонокский  сельсовет)
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 909,80

-дорожный фонд- 402,8

-субсидии- 507,0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение:

-субсидии- 0
	Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 528,7

-дорожный фонд- 468,7

-субсидии- 0

-собствен. средства- 60,0

Уличное освещение: 211,0

-субсидии- 205,0

-собствен. средства-6,0
	Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 301,998

-дорожный фонд- 301,998

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0


	Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 509,0 тыс. руб.

-дорожный фонд-509,0

субсидии - 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 784,6

-дорожный фонд- 784,6

-субсидии- 0

Уличное освещение: 70,1
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 750,6

-дорожный фонд- 750,6

-субсидии- 0

Уличное освещение: 40,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 789,4

-дорожный фонд- 789,4

-субсидии- 0

Уличное освещение: 83,8

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Табатский сельсовет)
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 4285,5

-дорожный фонд- 1812,5

-субсидии- 2473,0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение:

-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6422,0

-дорожный фонд- 1817,9

-субсидии- 4500,0

-собствен. средства- 104,1

Уличное освещение: 487,0

-субсидии- 454,0

-собствен. средства-33,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5211,88

-дорожный фонд- 2414,56

-субсидии- 2525,25

Уличное освещение: 272,068


	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1064,3

-дорожный фонд- 1064,3

-субсидии- 0

Уличное освещение: 622,1 из них РБ – 588,0

МБ – 34,1
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5499,1

-дорожный фонд- 5499,1

-субсидии- 0

Уличное освещение: 796,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2787,1

-дорожный фонд- 2787,1

-субсидии- 0

Уличное освещение: 100,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1437,9

-дорожный фонд- 1437,9

-субсидии- 0

Уличное освещение: 110,5



	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Куйбышевский сельсовет)
	Администрация Куйбышевского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 2266,8

-дорожный фонд- 1092,8

-субсидии- 1174,0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение:

-субсидии- 0

-спонсорская помощь-2500
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 576,1

-дорожный фонд- 576,1

-субсидии- 0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение: 264,0

-субсидии- 261,0

-собствен. средства-3,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 768,966

-дорожный фонд- 768,966

-субсидии- 0

- Уличное освещение: 0


	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5917,3

-дорожный фонд- 917,3

-субсидии- 5000
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2807,1

-дорожный фонд- 2807,1

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1540,0

-дорожный фонд- 1429, 111,0- собств.средства

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 893,8

-дорожный фонд- 893,8

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0


	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Сабинский сельсовет)
	Администрация Сабинского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 6263,9

-дорожный фонд- 1763,9

-субсидии- 4500,0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение:

-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1179,9

-дорожный фонд- 1179,9

-субсидии- 0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение: 802,0

-субсидии- 587,0

-собствен. средства- 215,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1480,346

-дорожный фонд- 1480,346

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0


	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2125,3

-дорожный фонд- 2125,3

-субсидии- 0

Уличное освещение: 2391,0 из них РБ – 2367,0

МБ – 24
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1583,3

-дорожный фонд- 1583,3

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 10818,3

-дорожный

фонд- 0

-субсидии- 10818,3

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 256,0

-дорожный

фонд- 256,0

-субсидии- 0

Уличное освещение: 1765,7, из них РБ-1748,0, МБ-17,7

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Кирбинский сельсовет)
	Администрация Кирбинского  сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 699,6

-дорожный фонд- 335,6

-субсидии- 364,0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение:

-субсидии- 0

-спонсорская помощь-200,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 95,3

-дорожный фонд- 95,3

-субсидии- 0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение: 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2603,755

-дорожный фонд- 2603,755

-субсидии- 0

Уличное освещение: 0


	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5474,6

-дорожный фонд- 474,6

-субсидии- 5000

Уличное освещение: 407

из них РБ – 402 МБ – 5
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 333,9

-дорожный фонд- 333,9

-субсидии- 0

Уличное освещение: 442,0, из них субсидии 432,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1186,2

-дорожный фонд- 1051,0, собств. средства -135,2

-субсидии- 0

Уличное освещение: 368,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 417,95

-дорожный фонд- 417,95, -субсидии- 0

Уличное освещение: 0

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Новоенисейский сельсовет)
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района РХ
	Ремонт дорог: 2107,7

-дорожный фонд- 1542,7

-субсидии- 565,0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение:

-субсидии- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 376,7

-дорожный фонд- 376,7

-субсидии- 0

-собствен. средства- 0

Уличное освещение: 966,0

-субсидии- 953,0

-собствен. средства-13,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1082,057

-дорожный фонд- 1082,057

-субсидии- 0

Уличное освещение-0


	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 753,0

-дорожный фонд- 753,0

-субсидии- 0

Уличное освещение:

1003,6 из них РБ – 271,6

МБ – 732
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6162,1

-дорожный фонд- 1162,7

-субсидии- 4999,4

Уличное освещение: 1524,3, из них субсидии 1509,0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 571,3

-дорожный фонд- 530,5

-собств. средства- 40,8

-субсидии- 0

Уличное освещение: 1209,1
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5058,5

-дорожный фонд- 1102,8

-субсидии- 3955,75

Уличное освещение: 420,86, из них РБ-416,65, МБ-4,21

	Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межмуниципальные дороги)
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ
	Ремонт дорог: 2438,5

-дорожный фонд- 2416,7

-субсидии- 0

-собствен. средства- 21,8


	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 20,0

-дорожный фонд- 20,0

-субсидии- 0

-собствен. средства- 0
	Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 199,3, приобретение дорожной техники- 2875,0

-дорожный фонд- 2499,7

-субсидии- 0

-собствен. средства- 574,6
	Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда: 169,3

приобретение дорожной техники- 2580,0

-дорожный фонд- 1589,16

-субсидии- 0

-собствен. средства- 1160,14
	Приобретение дорожной техники- 2580,0

-дорожный фонд- 1662,6

-субсидии- 0

-собствен. средства- 925,36
	приобретение дорожной техники- 2580,0

-дорожный фонд- 2042,38

-субсидии- 0

-собствен. средства- 553,08
	Ремонт автомобильных дорог  и обеспечение безопасности дор.движения за счет собс. ср-в: 517,39

приобретение дорожной техники- 1187,47

-дорожный фонд- 1187,47

-субсидии- 0



	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство ФАП в д.Красный Катамор
	ГКУ РХ «Управление капитального строительства»
	Фактический расход 4542,55, в т.ч.

ФБ-3889,0, РБ-653,55
	-
	-
	-
	
	
	

	Строительство врачебной амбулатории с.Табат
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 13740,98
	-
	
	
	

	Строительство ФАП с.Сабинка
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	
	
	
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Начато строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа
	
	
	

	Строительство ФАП а.Шалгинов
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	
	
	
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа 100,2 кв.м. на сумму 7293,9
	
	
	

	Строительство ФАП а.Койбалы
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	
	
	
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия»  начато строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа
	
	
	

	Комплексный капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Бондарево
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	
	
	
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 631,04
	
	
	

	Комплексный капитальный ремонт хирургического отделения Бейская РБ с.Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	
	
	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5954,857
	-
	
	
	

	Комплексный капитальный ремонт дневного стационара Бейская РБ с.Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	
	
	Региональная программа  «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5015,917
	
	
	
	

	Перепланировка и комплексный капитальный ремонт с оснащением МТС взрослой регистратуры Бейская РБ с.Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	Республиканский проект «Первичная медико-санитарная помощь»- 1394,5
	
	
	
	
	

	Комплексный капитальный ремонт кровли поликлиники Бейская РБ с.Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 779,7
	
	
	
	
	

	Комплексный капитальный ремонт детского отделения Бейская РБ с.Бея
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 4429,6
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт трубопровода системы отопления лечебных корпусов Бейской РБ
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	Региональная программа  «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 1861,43
	
	
	

	Замена деревянных оконных блоков, замена дверей здания Бейской РБ
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	Региональная программа  «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 902,51
	
	
	

	Капитальный ремонт подвальных помещений, ремонт системы горячего водоснабжения ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа

"Развитие здравоохранения в Республике Хакасия" на сумму 4826,16
	
	

	Асфальтирование и благоустройство территории ГБУЗ РХ «Бейская РБ», с.Бея, ул. Горького, 1а
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа

"Развитие здравоохранения в Республике Хакасия" на сумму 7198,15
	
	

	Капитальный ремонт перехода между лечебными корпусами ГБУЗ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа

"Развитие здравоохранения в Республике Хакасия" на сумму 2099,49
	
	

	Капитальный ремонт помещений и системы отопления врачебной амбулатории в с.Куйбышево
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа

"Развитие здравоохранения в Республике Хакасия" на сумму 2339,62
	
	

	Приобретение оборудования (функциональные кровати) в отделения стационара ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа

"Развитие здравоохранения в Республике Хакасия" на сумму 3240,38
	
	

	Оснащение кабинета врача-психиатра и кабинета медико​психологического консультирования
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа

"Развитие здравоохранения в Республике Хакасия" на сумму 409,62
	
	

	Приобретение жилья для специалистов с высшим медицинским образованием
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Региональная программа

"Развитие здравоохранения в Республике Хакасия" подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на сумму 4800,0
	
	

	Для маломобильных групп населения размещены тактильные таблички ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа «Доступная среда» на сумму 1400,0
	
	

	Установка видеонаблюдения, оповещения, шлагбаума и др. мероприятий антитеррористической направленности  в ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республики Хакасия» на сумму 1593,0
	
	

	Установлен программно -​ аппаратный комплекса для обнаружения вторжений
	ГБУЗ РХ «Бейская РБ»
	-
	-
	-
	-
	Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республики Хакасия» на сумму 272,0
	
	

	ОБРАЗОВАНИЕ

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство  школы на 150 мест в  с.Новоенисейка
	Комитет ЖКХ и строительства Администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	Подготовлена ПСД, проведены инженерные и археологические изыскания на сумму из МБ

829,6
	Оплачена задолженность за выполненную работу в подготовке проекта на сумму из МБ 955,2
	-
	-

	Строительство  детского сада на 80 мест в  с.Новоенисейка
	Комитет ЖКХ и строительства Администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	Подготовлена ПСД, проведены инженерные и археологические изыскания на сумму из МБ 753,02
	-
	-
	-

	Строительство детского сада на 80 мест в д.Новокурск
	Управление  образования администрации  Бейского муниципальногорайона РХ
	Фактический расход 4950,3 , в т. из ФБ-4642,2 , МБ- 308,1
	Фактический расход 42306,4 , в т. из ФБ и РБ-41912,7 , МБ- 393,7
	Фактический расход 30582,15 , в т. из ФБ- 27137,14 и РБ-3173,633 , МБ- 271,371
	Завершение строительства на сумму 15698,9. из них РБ – 15385,0 МБ – 313,9
	Дополнительные работы, не учтенные проектной документацией на основании решения арбитражного суда 8000,0
	Дополнительные работы, не учтенные проектной документацией на основании решения арбитражного суда 14644,6
	-

	Приобретение помещения для  детского сада в с.Табат
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Фактический расход 31123,0, в т.ч. ФБ-26688,0 , РБ-4124,0 , МБ-311,0
	Проведены работы по благоустройству- 1192,0, из них МБ-1192,0
	-
	-
	-


	-
	-

	Приобретение жилья для специалистов с высшим педагогическим образованием
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Педагогу  в с.Бея приобретена квартира  за 1733,333, из них РБ-1715,991

МБ-17,342

	Федеральный проект "Современная школа"

Ремонт классов для создания цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста":



	-МБОУ «Бейская СОШИ»

- МБОУ «Бондаревская СОШ»

-МБОУ «Табатская СОШ»

-МБОУ «Кирбинская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Проведен ремонт классов -2603,46, в том числе:

РБ- 2551,36

МБ-52,1

Приобретено оборудование- 965,23,

В том числе:

РБ-945,92

МБ-19,31
	-
	-
	-
	
	

	-МБОУ «Новокурская ООШ»

- МБОУ «Новотроицкая ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	Ремонт классов на сумму 4348,15, из них ФБ-3015,72, РБ-1280,0, МБ-52,43
	-
	-
	
	

	МБОУ «Сабинская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	Ремонт классов и приобретение оборудования

на сумму 3227,4 из них ФБ-2173,2, РБ-1021,9, МБ-32,3
	
	

	МБОУ «Куйбышевская СОШИ»

МБОУ Буденовская ООШ

МБОУ Новоенисейская ООШ

МБОУ Усть-Киндерлинская ООШ

МБОУ Красноключинская  ООШ

МБОУ Большемонокская ООШ

МБОУ Новониколаевская ООШ
	-Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение оборудования на сумму 9311,3, из них ФБ-9126

РБ-92,2

МБ-93,1
	

	Федеральный проект  «Цифровая образовательная среда»
	

	Обеспечение образовательных организаций материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, из них:
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	Всего 32539,778

из них:

ФБ-26942,236

РБ-5272,144

МБ-325,398
	Всего 13794,7

из них:

ФБ-13520,1

РБ-136,6

МБ-138,0
	

	МБОУ «Сабинская ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3227,397
	
	

	МБОУ «Новокурская ООШ»


	
	-
	-
	-
	-
	4749,29
	
	

	МБОУ «Новотроицкая ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3638,179
	
	

	МБОУ «Бондаревская СОШ»


	
	-
	-
	-
	-
	3436,159
	
	1780,17

	МБОУ «Табатская СОШ»
	
	-
	-
	-
	-
	4749,290
	
	

	МБОУ «Бейская СОШИ им.Н.П. Князева»
	
	-
	-
	-
	-
	3941,210
	
	

	МБОУ «Красноключинская ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3638,179
	
	

	МБОУ «Новоенисейкая ООШ»
	
	-
	-
	-
	-
	3638,179
	
	

	МБОУ «Большемонокская ООШ


	
	
	
	
	
	
	3947,7
	

	МБОУ «Новониколаевская ООШ»
	
	
	
	
	
	
	3947,7
	

	МБОУ «Кирбинская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	3947,7
	

	МБОУ» Усть-Киндерлинская ООШ»
	
	
	
	
	
	
	1951,6
	

	Национальный проект «Успех каждого ребенка»
	

	Развитие дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч.:
	Управление образования администрации  Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение видеокамер, музыкального и другого оборудования
	

	МБОУ «Новотроицкая ООШ»
	
	
	
	
	
	
	Всего-201,24

ФБ-197,2

РБ-1,99, МБ-2,0
	

	МБОУ «Бондаревская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	Всего-201,24

ФБ-197,2

РБ-1,99, МБ-1,99
	

	МБОУ «Бейская СОШИ им.Н.П. Князева»
	
	
	
	
	
	
	Всего-268,32

ФБ-262,9

РБ-2,66, МБ-2,68
	

	МБОУ «Новоенисейкая ООШ»
	
	
	
	
	
	
	Всего-201,24

ФБ-197,2

РБ-1,99, МБ-2,0
	

	МБОУ «Новониколаевская ООШ»
	
	
	
	
	
	
	Всего-201,24

ФБ-197,2

РБ-1,99, МБ-2,0
	

	МБОУ «Куйбышевская СОШИ»
	
	
	
	
	
	
	Всего-201,24

ФБ-197,2

РБ-1,99, МБ-2,0
	

	МБОУ «Усть-Киндерлинская ООШ»
	
	
	
	
	
	
	Всего-201,24

ФБ-197,2

РБ-1,99, МБ-2,0
	

	МБОУ «Кирбинская СОШ»
	
	
	
	
	
	
	Всего-201,24

ФБ-197,2

РБ-1,99, МБ-2,0
	

	МБОУ «Бейская школа интернат»
	
	
	
	
	
	
	Всего-201,24

ФБ-197,2

РБ-1,99, МБ-2,0
	

	МБУ ДО «Бейский ЦДТ»
	
	
	
	
	
	
	Всего-536,6

ФБ-525,9

РБ-5,3, МБ-5,4
	

	МБОУ Красноключинская ООШ
	Управление образования администрации  Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Укрепление материально-технической базы кабинетов хакасского языка

на сумму 595,4, из них РБ-500,0, МБ-95,4

Оплата кредиторской задолженности за текущий ремонт 65,3 из МБ

	МБОУ «Новотроицкая ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Проводилась работа по разработки ПСД
	Фактический расход по реконструкции 22006,2, в т.ч.

ФБ-21222,6

МБ-783,6
	Фактический расход по реконструкции здания- 9224,775, из них ФБ-8310,599, РБ-92,248

Дополнительно из местного бюджета провели ремонт столовой -840,613
	Капитальный ремонт ограждения кровли и монтажа молниезащиты на сумму из МБ – 368,9.

Ремонт сетей связи на сумму из МБ – 226,2.
	Периметральное ограждение на сумму 135,14, из них МБ-1,35, РБ-133,79
	Проведен ремонт котла
	Оплачена кредиторская задолженность по  ремонту котла на сумму 1219,9 из МБ

	МБОУ «Бондаревская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Переоборудован актовый зал под помещение для столовой.

Фактически израсходовано из МБ- 1909,0
	Ремонт системы отопления -976,7

ФБ- 538,7

МБ-438,0
	-
	-
	Провели капитальный ремонт отопления на сумму 808,08 , из них РБ-800,0 МБ- 8,08

капитальный ремонт спортзала на сумму 2336,891 , из них ФБ- 2290,878 РБ-22,891 МБ- 23,122
	Провели оценку технического состояния и капитальный ремонт потолочных перекрытий

Из МБ- 4714,1

Проведен монтаж системы контроля-171,2, из них РБ-169,5, МБ-2,7

Проведены электромонтажные работы – 232,8, из них РБ-230,5, МБ-2,3
	

	МБОУ «Кальская ООШ» филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	Замена окон на сумму 673,041 из МБ- 13,460, РБ-659,58
	-
	Проведены инженерно-геодезические изыскания и подготовлена ПСД на сумму из МБ -774,64
	Разработана ПСД на строительство школы из МБ-4010,0
	Оплачена ПСД на сумму 1099,8 из МБ

	«Утинская НОШ» филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	Замена кровли на школе 609,645, из них МБ-12,193, РБ-597,452


	-
	
	Провели ремонт наружного освещения на 61,4, из них РБ-60,8, МБ-0,6
	

	«Новониколаевская ООШ» филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Провели ремонт пищеблока- 49,7, из них

РБ-48,7

МБ-1,0
	Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-598,468
	-
	Провели ремонт теплотрассы и котельной на сумму 3093,04 за счет МБ

Периметральное ограждение на сумму 138,278, из них МБ-1,47, РБ-136,905
	Провели ремонт системы электроснабжения, котла из МБ- 955,5

Ремонт наружного освещения 178,7, из них РБ-176,9, МБ-1,8


	Проведен ремонт системы водоснабжения на 237,0 из МБ

	МБОУ «Новоенисейская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	Приобрели и установили водогрейный котел за счет МБ- 310,0

Периметральное ограждение на сумму 154,38, из них МБ-1,54, РБ-152,84
	Проведен ремонт кабинетов из МБ-597,4

Электромонтажные работы на 26,0, из них РБ-25,8, МБ-0,2

Установили систему видеонаблюдения на 268,6, из них РБ-265,9, МБ-2,7

Установили систему охраны на 169,7, из них РБ-168,0, МБ-1,7
	Оплачена кредиторская задолженность за ремонт здания на сумму из 44,371 из МБ

	МБОУ «Куйбышевская СОШИ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2531,06, из них ФБ- 2280,24, РБ-225,52, МБ-25,3
	Отремонтирован класс для работы по проекту цифровая образовательная среда 804,59, в том числе: РБ-788,5

МБ-16,09

Восстановлено горячее водоснабжение в спортзале, приобретен котел- 345,0 из МБ
	-
	-
	Провели ремонт теплотрассы из МБ-634,7

Провели ремонт и приобрели оборудование для кабинетов хакасского языка на сумму 1011,0, из них РБ- 1000,0

МБ-11,0
	Проведен ремонт кабинетов на из МБ-1219,8

Установили видеодомофон на 41,7, их них 41,3, МБ-0,4

Провели ремонт наружного освещения 336,31, из  РБ- 332,95, МБ-3,4

Установили наружное освещение по всем филиалом на 336,3, РБ-332,9, МБ-3,4

Заменили входные двери по всем филиалам на 407,4, из них 403,4, МБ- 4,0
	

	МБОУ «Сабинская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2189,12, из них ФБ- 1972,18, РБ-195,05, МБ-21,89
	
	Установка окон 442,934, из них РБ-433,885, МБ-9,048
	Установка окон из ПВХ на сумму 1235,7. из них РБ – 1211,0. МБ – 24,7.

Капитальный ремонт угольной котельной Терморобот на сумму 170,4. МБ – 170,4

Капитальный ремонт системы отопления в здании школы на сумму 1441,5 из них РБ – 1412,7. МБ – 28,8

В рамках капитального ремонта выполнены работы по замене дверей на сумму 180,0. из них РБ – 176,3. МБ – 3,7
	-
	Провели монтаж уличного освещения на 156,9, из них РБ-155,3, МБ-1,6

Установили видеонаблюдение на 14,8, из них РБ-14,7, МБ-0,1

Провели ремонт котельной на 729,0, из них РБ- 705, МБ-24,0


	Оплачена кредит. задолженность за ремонт котельной на сумму 1309,6, из них РБ-1296,3

МБ-13,3

	МБОУ «Табатская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт автоматической угольной котельной «Терморобот» на сумму 170,4 МБ – 170,4
	
	Строительный контроль по кап. Ремонту из МБ-600,0

Кап. Ремонт системы отопления из МБ-213,3

Изготовили ПСД на пожарн. сигнализацию из МБ-100,0

Ремонт кабинетов из МБ-99,9

Капитальный ремонт здания на сумму 68239,9, из них ФБ-40412,5

РБ-27125,2,

МБ-702,2
	

	«Буденовская ООШ» филиал МБОУ «Табатская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт актового зала на сумму из МБ- 732,12

Капитальный ремонт спортивного зала на сумму 3346,993, из них ФБ-2543,148 , РБ-772,926 МБ-30,917
	-
	

	Здания интерната МБОУ «Бейская СОШИ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Сделан внутренний ремонт здания -1659,4

в том числе:

МБ- 1659,4
	-
	-
	-
	Проведен ремонт наружного освещения на 87,3, из них РБ-86,4, МБ-0,9
	

	МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Замена кровли- 3512,0

В том числе:

МБ-3512,0
	Ограждение территории на сумму из МБ- 1099,5
	Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 2008,8, из них МБ – 2008,8.

Монтаж тревожной сигнализации на сумму 42,7 МБ – 42,7 Реконструкция узла коммерческого учёта тепловой энергии на сумму 535,5 МБ – 535,5
	Периметральное ограждение на сумму 179,015, из них МБ-1,8, РБ-177,215
	Капитальный ремонт спортзала на 3082,9, из них ФБ- 3021,6

РБ-30,5, МБ-30,8

Провели капитальный ремонт 1-го этажа из МБ-1963,5

Капитальный ремонт наружного освещения на 186,6, из них РБ-184,7, МБ-1,9
	Проведен ремонт крыши после ураганного ветра. Отремонтирован колодцы и  трубопровод канализации на 105,8 из МБ

	МБОУ «Новокурская ООШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	Ремонт спортзала на сумму  2486,78, из них ФБ-2412,409, РБ-24,367, МБ-50,0
	Капитальный ремонт автоматической угольной котельной «Терморобот» на сумму  из МБ- 1043,8
	Проведен ремонт терморобота на сумму из МБ-400,01
	Проведен капитальный ремонт системы отопления, ремонт котельной из МБ- 1080,6

Установили систему контроля и произвели электромонтажные работы на  242,9, РБ- 240,5, МБ-2,4
	Оплачена за ремонт системы отопления на сумма 1663,6 из МБ

	«Большемонокская ООШ» филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-371,01

Замена кровли на школе 1164,87, из них МБ-23,298, РБ-1141,58

Замена кровли на столовой и мастерской из МБ-92,6-
	Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 806,9 из них МБ – 806,9
	Провели капитальный ремонт отопления на сумму 808,08 , из них РБ-800,0 МБ- 8,08

капитальный ремонт спортзала на сумму 3346,993 , из них ФБ- 2290,387, РБ-1023,135 МБ- 33,470


	Провели ремонт коньков здания на 152,0 , из них РБ-150,5, МБ-1,5

Капитальный ремонт системы отопления на 1050,1, из них РБ-1039,6, МБ-10,5

Капитальный ремонт системы наружного освещения на 209,1, из них РБ-207,0 , МБ-2,1
	

	МБОУ «Кирбинская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	Капитальный ремонт желоба на сумму 476,4 из них РБ – 200,0 МБ – 276,4

Поставка и монтаж водогрейного котла в котельной на сумму 701,4 МБ – 701,4
	Проведен ремонт пожарной сигнализации на сумму из МБ- 2000,1

Проведен ремонт отопления и теплотрассы  всего- 2121,12 из МБ 21,12, РБ-2100,0

Проведено периметральное ограждение 249,75 из МБ 2,5, РБ-247,25
	Проведен текущий ремонт кабинетов, сантех. перегородок из МБ- 725,8

Электромонтажные работы на 141,4, из РБ-140,0, МБ-1,4
	

	«Верх-Киндирлинская НОШ»

филиал  МБОУ «Бондаревская СОШ»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	Разработка рабочей документации с целью устранения аварийности здания школы на сумму 889,0-
	Проведены изыскания , разработана ПСД по капитальному ремонту их МБ на сумму 4499,6
	Проведен капитальный ремонт здания из МБ-4350,5


	Оплачена кредиторская задолженность за ремонт здания на сумму 7316,8 из МБ

	МБОУ «Усть-Киндирлинская ООШ»


	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	Разработана ПСД и проведена инженерно- геодезическая экспертиза и госэкспертиза на капитальный ремонт здания на сумму из МБ- 2208,9

Проведен капитальный ремонт на сумму 30869,3 из них ФБ-23519,8 РБ-7040,9, МБ-308,6
	Произведена оплата за кап.ремонт здания в 2023г. в сумме 42777,4, из них ФБ-42342,8, РБ-434,6, МБ-5,3

Проведен частичный ремонт здания  из МБ-252,9

Установлена фильтрация скважина из МБ-99,3

Монтаж сигнализации из МБ-42,0

Установка металлического ограждения из МБ-401,1

Электромонтажные работы на 98,4, из них РБ-97,4, МБ-1,0

Проведен монтаж системы контроля на 172,9, из них РБ-171,2, МБ-1,7
	Оплачена кредиторская задолженность за ремонт здания на сумму 244,7 из МБ

	Бейская школа-интернат
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	
	
	
	
	
	Проведена оценка тех. состояния здания из

МБ-363,1
	Оплачена кредиторская задолженность за оценку тех. состояния в сумме 540,0 , ремонт системы отопления на 549,5 из МБ

	МБДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Замена окон 110,23

том числе:

РБ-41,19

МБ-69,04
	-
	Выполнены работы в рамках капитального ремонта по замене отопления на сумму 587,0 МБ – 587,0
	
	Проведен ремонт автоматической угольной котельной из МБ-49,4
	Проведен ремонт оборудования в столовой на сумму 262,1 из МБ

	МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Проведен ремонт системы отопления-425,7

том числе:

МБ-425,7
	Замена окон 1587,742, из них РБ-1345,7, МБ-242,04

Ремонт туалета-из МБ-393,2
	-
	Проведен ремонт теплотрассы на сумму 587,11 из МБ
	Монтаж системы пжарной сигнализации на 605,1, из них РБ-597,0, МБ-6,1

Провели электромонтажные работы на 97,0, из них РБ-96,1, МБ-0,9
	Проведен ремонт водосточной трубы на сумму 308,4 из МБ, а так же оплачена кредиторская задолженность по электромонтажным работам на сумму 907,7, из них из РБ-898,6, МБ-9,1

	МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Замена окон 411,26

том числе:

РБ-398,97

МБ-69,04
	Ремонт туалета из МБ- 393,2
	-
	
	Сделан капитальный ремонт дымовой трубы из МБ-60,1
	

	МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Замена окон 645,91

том числе:

РБ-632,99

МБ-12,92
	-
	-
	Провели капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры на сумму из МБ-1258,1, частично заменили окна на 156,0
	Сделан кап. Ремонт системы отопления и заменили котел на 701,2 из МБ

Монтаж металлических дверей на 345,4, из них РБ-341,9, МБ-3,5
	

	МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	Замена окон 537,6

том числе:

РБ-526,85

МБ-10,75
	Замена окон 705,002, из них РБ-690,902, МБ-15,002
	-
	
	Электромонтажные работы на 101,0 из МБ
	Оплачена кредиторская задолженность за ремонт системы отопления на сумму 1684,7 из МБ

	МБДОУ «Бейский детский сад «Ивушка»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	Проведен капитальный ремонт кровли на сумму из МБ-3132,32
	-
	

	МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Построен туалет, замена окна. Фактическая сумма затрат 200,0 из МБ
	Оплачена кредиторская задолженность за проделанные работы в 2019 году из МБ-100,0
	-
	Капитальный ремонт крыльца, окон и внутренних стен на сумму из МБ – 782,3
	
	-
	

	МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Проведен капитальный ремонт кровли на сумму 1600,0 из МБ.


	-
	-
	Разработка ПД на сумму из МБ – 365,9


	Капитальный ремонт кровли здания детского сада на сумму из МБ – 5188,93


	-
	

	МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Капитальный ремонт 3989,0 , в т.ч. РБ-3949,0 , МБ-40,0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	МБДОУ «Табатский детский сад «Ветерок»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	Проведен ремонт теплотрассы на сумму из МБ- 536,0
	-
	

	МБУДО «Бейский центр детского творчества»
	Управление образования администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	-
	Подготовлена ПСД на капитальный ремонт на сумму из МБ-787,45

Проведена реконструкция узла теплоснабжения на сумму из МБ- 378,85
	-
	

	Капитальный ремонт объектов АУ ЗДОЛ «Березка»
	Администрация Бейского муниципальногорайона РХ совместно с АУ ЗДОЛ «Березка»
	Проведен ремонт клуба и помещения для досуговых мероприятий на сумму 1151,23, их них РБ-1139,6, МБ-11,63
	Проведен  ремонт бани и слива,

продовольственного склада, столовой, частично отремонтированы 2 веранды в спальных корпусах,

построили  уличные туалеты на сумму 2041,0, из них РБ-2000,0, МБ- 41,0
	Проведен ремонт веранд и спален, установлена пожарная сигнализация на сумму 1609,8 тыс.руб, из них РБ-1575,0, МБ-34,8
	Проведен ремонт здания проходной, ремонт водонапорной  башни,

ремонт наружного водоснабжения ХВС и ГВС, установили видеонаблюдение, монтаж системы пожарной сигнализации на сумму 3368,0, из них МБ-68,0, РБ-3300,0
	Установили эвакуационные выходы в корпусах, установили пластиковые окна

Установили эвакуационного освещения и дополнительного видеонаблюдения в корпусах, столовой, клубе и спортивном зале

Частично огородили территорию лагеря

на сумму 4365,0, из них МБ-45,0, РБ-4320,0
	Провели ремонт помещения для мытья посуды, ремонт веранд в спальных корпусах,

частично ограждение лагеря (262,5 м),

отремонтировали систему пожарной сигнализации на сумму 4212,2, з них МБ-42,2,

РБ-4170,0
	Провели ремонт электропроводки, летней беседки. Завершили ограждение лагеря на сумму 3988,1, из них РБ-3350,0, МБ-632,1

	КУЛЬТУРА, СПОРТ

	Цель: Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных услуг для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Бейского муниципального района Республики Хакасия
	

	Строительство СДК и сельской библиотеки в д.Малый Монок
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	Проведены инженерные изыскания и историко-культурная экспертиза на сумму из МБ-558,8
	Разработана ПСД на сумму 1484,4 за счет РБ
	-
	

	Строительство СДК в д.Буденовка
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	Фактический расход 20558,0, из них ФБ-15286,0 , РБ-4995,0 , МБ- 277,0


	-
	-
	-
	-
	-
	

	Строительство СДК

с.Большой Монок
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ совместно с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	Ведется работа по разработке ПСД
	Ведется работа по разработке ПСД
	-
	

	МБУК «Бондаревская клубная система» Бондаревский СДК»
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Приобретено костюмы на сумму 48,4 из бюджета поселения
	-
	

	МБУК «Табатская клубная система» Усть-Киндирлинский СДК»
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	-
	Замена окон,  дверей и внутренняя отделка помещения – 394,8, из них ФБ- 355,7, РБ- 35,2, МБ- 3,9
	-
	Приобретён котёл (установка планируется в 2023 году) на сумму 87,0
	Проведен частичный ремонт кровли на сумму 45,0 из бюджета поселения
	-
	

	МБУК «Табатская клубная система» «Буденовский СДК»
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Приобретено костюмы и мебель на сумму100,0 из бюджета поселения
	
	

	МБУК «Табатская клубная система»

«Табатский СДК»
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ
	-
	Ремонт крыльца с обустройством пандуса, ремонт и обшивка фасада здания- 2285,8, из них: ФБ-2059,3,

РБ- 203,7, МБ-22,8
	-
	Установлена система видеонаблюдения на сумму 170,0

Выполнены экспертизы достоверности ЛСР на капитальный ремонт в МБУК «Табатский СДК» и МБУК «Табатская клубная система» Усть-Киндирлинский сельский клуб на общую сумму 370,0
	-
	Монтаж пожарной сигнализации на 1587,1, из них ФБ-1414,1, РБ-157,2, МБ-15,9
	Проведен ремонт кровли на сумму 764,3,в т.ч. РБ-756,6, МБ-7,7 но средства не оплачены

	МБУК «Бейский РДК» с.Бея
	УКМСиТ администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	Отремонтирована кровля, установлены коньки, произведен частичный ремонт фасада, заменены окна в малом зале. Фактические затраты 521,5, в т.ч. ФБ- 283,6, РБ-28,0, МБ- 209,9
	-
	Замена окон из местного бюджета на сумму 214,9,

Ремонт крыльца на сумму 865,59, из них ФБ-771,76, РБ- 76,33, МБ-17,5
	-
	Капитальный ремонт санузлов, канализации, частично отремонтировано отопление, водоснабжение, узел тепловой энергии. Провели электромонтажные работы на сумму из МБ-3246,4

Приобретено: музыкальные инструменты, костюмы, туристическое оборудование, оргтехника на сумму 850,8
	Приобрели одежду для сцены на 904,75, из них ФБ-806,1, РБ-89,6, МБ-9,05

Приобретена и смонтирована сцена в парке «Молодежный» на 599,7 из МБ

Приобретено осветительное устройство, инструменты и орг. технику на 564,3 из МБ
	Проведен частичный ремонт крыши на сумму 160,9, ремонт канализации -47,2, заменены окна  на сумму 161,9 из МБ

	МБУК «Кирбинская СДК»
	Администрация Кирбинского сельсовета Бейского района РХ
	Спонсорская помощь ООО ВБР (кап.ремонт зрительного зала). Фактические затраты 1955,5
	
	Ремонт стен, полов, отопительной системы на сумму 2932,9, из них ФБ-2642,29, РБ-261,325, МБ-29,3
	Проведён косметический ремонт в фойе на сумму 4,0 за счет бюджета поселения
	Провели частичный ремонт системы отопления на сумму из бюджета поселения 269,28

Приобрели аппаратуру, костюмы, оргтехнику на сумму 797,12, из них РБ-628,014, бюджет поселения-169,104
	Провели капитальный ремонт ветки теплоснабжения из БП-371,0

Приобретено оборудование на 94,0 из БП
	

	МБУК «Новоенисейская клубная система»

Новоенисейский СДК
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	Проведена замена электропроводки зрительного зала на сумму 300,0, противопожарный инвентарь и установлены 3 противопожарные двери на сумму 70,0,  текущий ремонт в кабинете директора СДК на сумму 30,0

Выполнена ПСД ремонт всего здания на сумму 1360,0, экспертиза достоверности ПСД на сумму 92,00. Общая сумму ремонта по ПСД составила 40300,00.
	Приобретена аппаратура, ткань на костюмы на сумму 15,8 за счет бюджета поселений
	Приобретена радиосистема, костюмы и оборудование на 156,4 из БП
	Проведен ремонт кровли на сумму 687,3 за счет средств поселения

	СДК в с.Сабинка

МБУК «РДМЦ»

переименовано

МБУК «Сабинская клубная система» «Сабинский СДК"
	РДМЦ/ администрация сабинского сельсовета Бейского района РХ
	-
	Утеплили и отремонтировали фасад здания, заменили окна, отремонтировали крыльцо, сделан теплый туалет- 3052,5, из них: ФБ-2721,4, РБ- 269,1, МБ-62,0
	-
	-
	Приобретено музыкальное оборудование, оргтехника на сумму 414,0 за счет бюджета поселения

-
	-
	

	СДК в с.Калы

МБУК «РДМЦ»

переименовано

МБУК «Сабинская клубная система» «Кальский СДК"
	РДМЦ/ администрация сабинского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	Замена окон, полов, дверей, отмостки, утепление и обшивка здания на сумму 2397,73, из них ФБ-2138,25,  РБ-211,48, МБ-48,0
	-
	Провели капитальный ремонт кровли здания на сумму 1483,12 из бюджета РХ
	-
	

	СДК в д.Новокурск

МБУК «РДМЦ»

переименовано

МБУК «Сабинская клубная система» «Новокурский СДК"
	РДМЦ/ администрация сабинского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	Ремонт полов, окон, дверей на сумму 567,32, из них ФБ-505,8, РБ-50,02, МБ-11,5
	Проведён ремонт зрительного зала (затирка и обшивка стен, удлинено отопление, выполнены работы по установке светильников и покраске стен) на сумму 448,561
	Провели капитальный ремонт помещения санузла здания на сумму 200,0 из бюджета РХ
	-
	

	МБУК «Бейская клубная система» Нива СДК
	РДМЦ
	-
	-
	-
	Отремонтирована отмостка по периметру здания, демонтированы и установлены двери запасного выхода на сумму 485,338. Проведена установка водостоков на сумму 354,123 Установлены внутренние двери (межкомнатные 3 шт.) на сумму 69,582.
	Проведен ремонт пожарной сигнализации, ремонт кухни и фойе на сумму из МБ-2095,6
	-
	

	МБУК  Куйбышевская клубная система» «Куйбышевский СДК»
	Куйбышевский сельсовет Бейского района РХ совместно с УКМСиТ
	-
	-
	-
	Проведена частичная замена старых окон на новые пластиковые стеклопакеты на сумму 211,000
	Ремонт здания и замена освещения на сумму 207,62  из  бюджета поселения
	Приобретено оборудование на 115,0 из БП
	

	МБУК «Куйбышевская клубная система» Шалгиновский СК
	Куйбышевский сельсовет Бейского района РХ  совместно с УКМСиТ
	-
	-
	-
	Проведена замена старых окон на новые пластиковые стеклопакеты и установлена противопожарная дверь на сумму 130,000
	Ремонт здания и замена освещения 342,0 , из них спонсорская помощь 342,0
	-
	

	МБУК  Куйбышевская клубная система» «Чаптыковский СДК»
	Куйбышевский сельсовет Бейского района РХ совместно с УКМСиТ
	-
	-
	-
	
	Ремонт здания и замена освещения 427,2 , из них спонсорская помощь 324,0 из бюджета поселения 103,2
	-
	

	МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»
	УКМСиТ совместно с МБУК Бейская межпоселенческая районная библиотека/ сельские поселения Бейского района РХ
	-
	-
	-
	В МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» и её филиале №3 Будёновская сельская библиотека были выполнены экспертизы достоверности локально-сметных расчётов на капитальный ремонт зданий на сумму 112,309
	Замена 2 окон и монтаж системы видеонаблюдения в центральной библиотеке. Капитальный ремонт потолка в филиале № 9 д.Новокурск. Капитальный ремонт пола и дверей в филиале № 10 с.Новоенисейка на сумму из МБ- 1074,73 из них бюджет района -574,73, бюджет Новоенисейского поселения-500,0 Приобретено оборудование и оргтехника на 393,1

Приобретено книг на сумму 909,35, из них ФБ-578,9, РБ-265,13, в дар от населения 65,3
	Приобретено книг на сумму 76,32, из нихФБ-68,0, РБ-7,6, МБ-330,7, так же передано в дар на сумму 393,7
	Провели ремонт помещений внутри здания, сан.узлы. Сделали новое крыльцо, пандус на сумму 5797,1 из них ФБ-5681,8, РБ-57,4, МБ-58,0

	«Бейская районная детская библиотека филиал МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»
	УКМСиТ совместно с МБУК Бейская межпоселенческая районная библиотека
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведен текущий и капитальный ремонт всех помещений внутри, а так же отремонтирован фасад здания на сумму 8080,8, из них ФБ-7920, РБ-80,0, МБ-645,0

	МБУК «Районный досугово-методический центр»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МБУК «Новотроицкий СДК»
	РДМЦ
	-
	-
	-
	-
	Провели частичную замену трубы отопления на сумму из МБ-32,75

Обновили одежду сцены на 68,83
	
	

	МБУК Большемонкская клубная система «Большемонокский СДК»
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Построен уличный туалет на сумму из бюджета поселения 50,0

Приобретена музыкальная аппаратура на сумму 314,0 из бюджета поселения
	--
	

	МБУК Большемонкская клубная система «Красноключинский СДК»
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Построен уличный туалет на сумму из бюджета поселения 50,0
	-
	

	МБУ ДО «Бейская школа искусств»
	МБУ ДО «Бейская школа искусств»
	-
	-
	-
	-
	Приобретено оборудование на сумму из МБ -23,4
	Установили пожарную сигнализацию на 173,6 из МБ
	

	МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос»
	МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос»
	-
	-
	-
	-
	Приобретено оборудование, инструменты, костюмы на сумму 115,61, в т.ч. из МБ-75,36, собственные средства- 40,25
	Приобретено оборудование на 153,3, из них ФБ-150,3, РБ-1,5, МБ-1,5

Установили пожарную сигнализацию из МБ-235,3

Приобрели беседку и лавочки на 636,4, из них РБ-630,0, МБ-6,4
	Разработана документация по археологии на сумму 180,0 из МБ

Частично сделали ремонт в юрте на сумму 65,0 из МБ

	Строительство мини-футбольного поля на стадионе им. А.И. Животова
	МКУ ДО «Спортивная школа Бейского района»
	-
	Проведены частично земляные работы для устройства постилающихся слоев площадки 736,8, из них МБ-736,8
	Приобрели оборудование и строительные материалы для продолжения строительства из местного бюджета на сумму 1406,9
	Работа завершена в полном объеме. Оплата заложена  в виде кредиторской задолженности на 2023 год
	Проведена оплата кредиторской задолженности в сумме 1120,4 за счет местного бюджета
	-
	

	Строительство спортивной площадки ГТО в с.Бея
	УКМСиТ администрации Бейского района РХ
	-
	Подготовлено железобетонное основание под площадку- 1439,4, из них МБ-1439,4

Приобретено оборудование-404,0, из них РБ-400,0, МБ- 4,0
	-
	-
	-
	-
	

	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство очистных сооружений в с.Бея
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ совместно с Комитетом ЖКХ и строительства Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	Подготовлен проект, передан на проведение экспертизы
	-
	

	Строительство водопроводной сети в с.Бондарево
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района РХ совместно с Комитетом ЖКХ и строительства Бейского района РХ
	-
	-
	-
	Провели экспертизу достоверности стоимости проекта
	Начато строительство новой ветки водопровода на сумму 20918,04, из них ФБ-20503,82 , РБ-207,12, МБ- 207,1
	Продолжается работ по строительству водопровода, а так же разработка дополнительных документов из МБ-597,7
	Продолжается работ по строительству водопровода.

Проведена оплата кредиторской задолженности по тех. присоединению в сумме 218,3 из них РБ-216,1 МБ-2,2

	Капитальный ремонт водопровода соединяющий ул.Восточную с центральным водозабором
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Начат капитальный ремонт инженерных сетей централизованного водоснабжения в с.Бея от ул.Картавцева до ул. Восточная на сумму 1102,8 из них, РБ- 1091,8, МБ-11,0
	Завершен капитальный ремонт сетей на 6063,9, из них ФБ-3204, РБ-1026, МБ-1833,0
	Оплачена кредиторская задолженность в сумме 118,0 из МБ

	Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Бея
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Заменили 150 м трассы водоснабжения силами МКП «СЦРБ»

	Капитальный ремонт системы водоснабжения в а.Красный Ключ
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	-
	Обустройство накопительной емкости и прокладка водопровода 480 метров из местного бюджета- 776,8
	Заменили насос на сумму 300,0 из местного бюджета
	-
	-
	Заменили 100 м трассы водоснабжения, частично отремонтировали водозабор силами МКП «СЦРБ».

Заменен глубинный насос, переданный администрацией района

	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Новотроицкое
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района МКП «СЦБР»РХ/
	-
	-
	-
	-
	Проведен ремонт водопроводной сети более 1,5 км. в сумме из МБ-3525,8
	-
	Заменили глубоководный насос силами МКП «СЦРБ» , переданный администрацией района

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Куйбышево
	Администрация Куйбышевского сельсовета совместно с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	Заменили водяной насос на сумму 70,0
	-
	-
	Заменили 400 м трассы водоснабжения силами МКП «СЦРБ»

	Реконструкция водопроводной сети в д.Буденовка
	Администрация Табатского сельсовета совместно с Бейского района РХ совместно администрацией Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	Сделан капитальный ремонт по улице Буденного (1 этап) – 2083,8, из них: РБ-2063,0, МБ-20,0
	Завершение капитального ремонта по улице Буденного (2 этап), на сумму 2525,0 из них: РБ-2500,0, МБ-25,0
	-
	-
	-
	Заменили 500 м трассы водоснабжения силами МКП «СЦРБ»

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Табат
	Администрация Табатского сельсовета Бейского района РХ/ МКП «СЦБР»
	Фактический расход 4471,6 , в т. из РБ-4426,9 , МБ- 44,7
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Кирба
	МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Заменили глубинный насос силами МКП «СЦБР» переданный администрацией района

	Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Новоенисейка
	МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отремонтирована кровля водозабора силами МКП «СЦБР»

	Строительство водозабора и дополнительных водопроводных сетей (веток) в с.Бея
	Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ/ МКП «СЦБР»
	-
	-
	-
	Выполнен проект на строительство водозабора на сумму 2771,9 в том числе: РБ- 2716  МБ- 55,4
	-
	-
	Оплачена ПСД на сумму 1207,8, из них РБ-1206,9, МБ-1,5

	Ликвидация свалки ТКО
	Комитетом ЖКХ и строительства  администрации Бейского муниципального района РХ
	
	
	
	
	
	Полностью ликвидирована свалка в с.Кирба на сумму 14868,58, из них РБ-14719,89, МБ-148,69
	Начата разработка ПСД по ликвидации свалки в с.Бея. Оплачено 1657,9 из МБ

	Строительство площадок под размещение твердо-коммунальных отходов по с/с
	Администрация Новоенисейского сельсовета Бейского района РХ
	-
	Построены 9 площадок -1000,0, из них МБ-1000,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Приобретение контейнеров ТКО для нужд района
	Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	-
	Количество-143 шт. на сумму 2132,5 из МБ


	Количество-158 шт. на сумму 2753,45 из МБ


	Количество-99 шт. на сумму 1735,01 из МБ



	Приобретение объекта «Котельная» в с.Бея
	МБДОУ детский сад «Родничок»
	-
	Приобретена в собственность за счет МБ-478,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт объектов ЖКХ с.Кирба
	Администрация Кирбинского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	Замена наружного водопровода (250 метров), ремонт насосной станции, замена 2-х котлов и дымовой трубы, ремонт электрооборудования на  сумму 5317,36 , из них РБ -5200,0 . МБ- 117,36
	-
	-
	-
	Проведено обследование здания котельной на сумму 203,7 из МБ

Заменили циркуляционный и подпитывающий насос силами МКП «СЦБР»

	Капитальный ремонт водопровода в д.Новокурск
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципального района РХ
	-
	-
	-
	Проведен частично ремонт водопровода на сумму 1275,5 , из них: РБ-1250,0  , МБ-25,5
	-
	
	Заменили 550 м трассы водоснабжения в сумме 856,0 их МБ

	Переселение граждан из ветхого жилья в с.Бея
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	Приобрели жилье для 16 семей на сумму 21588,0, из них фонд развития- 21372,12, РБ-107,94, МБ-107,94
	Приобрели жилье для 2 семей на сумму 3323,065, из них фонд развития- 3273,93, РБ-16,635, МБ-32,5
	Приобрели жилье для 23 семьи на сумму 64263,9, из них фонд развития- 63083,6, РБ-460,8, МБ-719,5
	
	

	Благоустройство общественных территории с.Бея
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:

· проведены ремонты дворовых территорий;

-частично благоустроен парк «Победы»  (укладка тротуарной плитки, проведено частичное ограждение, установили детский игровой комплекс) на сумму 3099,65, из них ФБ-3037,95, РБ- 30,7, МБ- 31,0
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:

продолжается благоустройство парка «Победы» укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения), в парке «Молодежный» проведена частичная укладка тротуарной плитки.
на сумму 2724,16, из них: ФБ-2669,37, РБ-26,96, МБ-27,23
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:
продолжается благоустройство парка «Победы» (укладка тротуарной плитки, частичное ограждение), в парке «Молодежный» (проведена частичная укладка тротуарной плитки). на сумму 2056,76, из них: ФБ-2004,1, РБ-20,24, МБ-32,42
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:
продолжается благоустройство парка «Победы» и парку молодежный

(укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения) на сумму 2254,4, из них: ФБ и РБ-2231,8, МБ-22,6
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Молодежный»

( завершили ограждение, сделана парковка, тротуары ) на сумму 4871,3, из них: ФБ и РБ-4014,2, МБ-857,1
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Молодежный»

(установили детскую площадку, положили тротуарную плитку )

на сумму 1828,5, из них: ФБ и РБ-1746,9, МБ-81,6
	По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство парка «Молодежный»

( установили волейбольную площадку, поставили лавочки, урны )

Установили ограждение в сквере им. Ю.А. Гагарина на сумму 1967,0, из них: ФБ- 1927,8 РБ-19,5, МБ-19,7

	Строительство многоквартирного дома на 21 квартиру в с.Бея
	Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	-
	Ведется разработка ПСД и инженерных изысканий
	Оплачена работа по проектированию ПСД в сумме из МБ- 2018,17
	-
	-

	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
	ЖКХ и строительства администрации Бейского муниципальногорайона РХ
	-
	-
	Начато строительство 3 ед. ИЖС на сумму 3143,5, из них: вн.ист.3,8, ФБ- 2426,3, РБ- 24,5, МБ-688,9
	Сданы в эксплуатацию 3  ед. ИЖС (с.Бея-2; с.Б-Монок-1) на сумму из них: ФБ- 2407,8, РБ- 24,3, МБ-1550,78
	Сдан в эксплуатацию 1  ед. ИЖС (с.Бея) на сумму 2911,4 из них: ФБ- 1938,8, РБ- 19,6 МБ-953,0
	-
	-

	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИНИЦИАТИВНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

	Цель: Экономическое и культурное развитие сельских территорий Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Проект « Ничто не забыто, никто не забыт»
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ совместно с гражданами
	-
	-
	-
	-
	-
	Перенесен памятник войнам ВОВ с ограждением и благоустройством территории в д.М-Монок.

План 968,612, из них финансирование от населения и субъектов бизнеса-100,0, БП-100,0, РБ-768,612

Оплачено 200,0
	

	Проект Юрта - центр семьи и детства

«От ине»
	Администрация Большемонокского сельсовета Бейского района РХ совместно с гражданами
	-
	-
	-
	-
	-
	Начато строительство

площадки для совместного досуга детей и взрослых с открытым стадионом, детской игровой площадкой, концертной сценой и сборно-разборными павильонами для выставок и мастер-классов в а.Кр.Ключ.

План 1950,0, из них финансирование от населения и субъектов бизнеса-195,0, БП-45,0, РБ-1710,0

Оплачено 195,0
	Строительство завершено

	Проект «Спортивная игровая площадка «Мечта»
	Администрация Бейского сельсовета Бейского района РХ совместно с гражданами
	
	
	
	
	
	Построена и огорожена детская-спортивная площадка в с.Бея по улице Садовая.

План 542,112

финансирование от населения и субъектов бизнеса-80,0, БП-73,753
РБ-388,359

Оплачено 80,0
	-

	Проект устройство ограждения территории кладбища в с.Бондарево
	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района РХ
	-
	-
	-
	-
	-


	-
	Огорожено 2 кладбища в с.Бондарево

На сумму 1430,14, из них РБ-1100,0, БР-150,0, МБ-130,14, Вн-50,0

	ОБЪЕКТЫ ИНЫХ СТРУКТУР

	Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского муниципального района Республики Хакасия

	Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с.Куйбышево
	ГУ РХ «Ветеринарная станция»
	-
	-
	Установлен модуль ветеринарного участка на сумму 1802,0
	-
	
	-
	-

	Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с.Новотроицкое
	ГУ РХ «Ветеринарная станция»
	-
	-
	-
	-
	
	Установлен модуль ветеринарного участка на сумму 1691,7
	-

	Строительство волоконно-оптической линии связи на территории Большемонокского сельсовета
	ПАО «Ростелеком» ЛТЦ Бейский район
	-
	-
	-
	Работы выполнены в полном объёме
	
	-
	-

	Строительство 2-х этажного здания для использования под торговлю
	ИП Шоева Ю.С.
	-
	-
	-
	-
	
	Начато строительство магазина в с.Бея  по ул. Горького
	Продолжается строительство магазина в с.Бея

	Туристическая база в стиле казачьих традиций в с.Большой Монок
	ИП
	-
	-
	Провели оформление земельного участка
	Проведено благоустройство территории на сумму 100,0
	
	-
	-

	Расширение производства по переработке продукции сельского хозяйства в с.Бондарево
	ИП
	-
	-
	Приобретено оборудование по переработки биоотходов на сумму 6450,0, из них субсидий- 3220, собст. средства 3200

Установлена и запущена 1 линия
	-
	
	-
	-

	Производство хлебобулочных изделий в д.Новокурск
	ИП
	-
	-
	-
	За счет собственных средств приобретено оборудование и сделан ремонт на сумму 1500,0
	
	-
	-

	Строительство очистных сооружений карьерных вод участка Угольной компании «Разрез Майрыхский»
	ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский»
	-
	Строительство завершено, ведется работа по оформлению документации на ввод в эксплуатацию
	Введено в эксплуатацию
	-
	
	-
	-

	Создание железнодорожной и

автодорожной инфраструктуры Бейского

каменноугольного месторождения
	Бюджет Республики Хакасия, инвестор
	-
	-
	-
	Окончено строительство и осуществлен ввод
в эксплуатацию объекта «ст. Углесборочная 2 этап», ведется строительство станции «Камышта-2» на сумму 5 млр.руб.
	
	Строительство станции «Камышта 2» продолжается
	

	Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан
	Бюджет Республики Хакасия, инвестор
	-
	-
	-
	Получено положительное заключение государственной экспертизы. Сумма проекта 8,2 млр.руб.
	
	-
	

	Капитальный ремонт плотины Бея-Дехановка
	Бюджет Республики Хакасия
	-
	-
	-
	-
	
	Восстановлена дамба в д.Дехановка по гос.программе «Охрана окружающей среды,воспроизводство и использование природных ресурсов в РХ» на сумму из РБ-67,5
	-

	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в д.Буденовка
	Табатский сельсовет
	-
	-
	-
	-
	-
	Общая сумма затрат 480,0, из них РБ-475,2, БП-4,8
	

	Частичная замена опор и замена провода по СИП по населенным пунктам района
	Бейская РЭС
	-
	Замена опор в количестве 107 шт. (Буденовка-11, Сабинка-16, Б-Монок-2, Богдановка-18, Табат-12, Новониколаевка-15, Куйбышево-9, Усть-Сос-24) на сумму 1061,0

Заменили провод на СИП (Куйбышево, Бея- 2,85 км.)- 1076,0


	Замена опор в количестве 147 шт (Бея 12 шт, Усть-киндирла 20 шт, Уты 5 шт, Кр. Ключ 9 шт, Бондарево 2 шт, Богдановка 17 шт, Б. Монок 17 шт, Новониколаевка 32 шт, Сабинка 4 шт,  Новокурск 6 шт. Дмитриевка 2 шт, Шалгинов 9 шт, Чаптыков 1 шт, Куйбышево 10 шт, Кирба 1 шт.) на сумму 1887,0 Замена неизолированного провода на СИП  протяженностью 2,51 км ( Бея 0.94 км, Кр. Ключ 0,36 км, Новониколаевка 0,86 км, Бондарево 0,35 км,)- 552,0
	Замена опор в количестве 12 шт (Бея 11 шт, Усть-киндирла 4 шт, Уты 5 шт, Кр. Ключ 6 шт, Бондарево 23 шт, Б. Монок 39 шт, Новониколаевка 1 шт, Сабинка 11 шт,  Новокурск 36 шт. Дехановка 7 шт, , Буденовка 4 шт.) на сумму 1736,0

Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 1,070 км ( Бея 0.34 км, Сабинка 0,34 км, Дехановка 0,24 км, Бондарево 0,15 км,)- на сумму 411,0
	Замена опор в количестве 58 шт.

Капитальный ремонт ТП в количестве 50 шт.

Замена трансформаторов в количестве 3 шт. (Бея, Бондарево).

Замена провода  протяженностью 1,1 км.

Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 1,25 км (Кирба, Табат, Бея) и другие работы
	Проведен ремонт электросетевых объектов на сумму 11270,0

Реконструкция объектов на сумму 6215,0
	


2.По второму вопросу слушали Барановскую И.В., заместителя главы администрации по экономике и финансам.

В адрес Правительства Республики Хакасии поступило обращение Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» от 21.04.2026 № КШ/Д01/0426-155 с инициативой по переводу земельных участков, расположенных южнее территории промышленной площадки Саяногорского алюминиевого завода (кадастровый квартал 19:06:091406) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Целью перевода является создание на данной территории производственного центра критических металлов и продуктов на их основе, в том числе для расширения особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина».

В связи с тем, что указанные земли находятся в неразграниченной государственной собственности, полномочия по их распоряжению принадлежат муниципальному образованию.

В связи с вышеизложенным просят внести соответствующие изменения в документы территориального планирования Бейского муниципального района Республики Хакасия в отношении вышеуказанной территории, а также обеспечить проведение кадастровых работ по формированию земельного участка для последующей его передачи Фонду развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» в соответствии с действующим законодательством.

Фонд создан Правительством РФ (Пост. от 24.12.2019 № 1805). Соучредителями являются ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева и ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет».

Функции:

1) привлечение инвесторов

2) проектное сопровождение

3) привлечение инвесторов

Центр обеспечивает:

1) разработку и внедрение технологий

2) подготовку профильных специалистов

3) поддержку патентования, сертификации и продвижения

Направления:

1) энергетика

2) химические технологии

3) металлургия

4) биотехнологии и ИИ (искусственный интеллект)

Для участников:

1) налоговые преференции

2) исследовательская инфраструктура

3) доступ к финансированию

4) сопровождение коммерциализации

5) встраивание в технологические цепочки кластера

Для партнёров

1) создание собственных и совместных центров НИОКР и инжиниринга

2) запуск инвестиционных проектов

3) участие в разработке технологий, финансировании и развитии цепочек кластера.
В июне 2026 года запланировано подписание трехстороннего муниципального контракта по оказанию услуги по выполнению работ по внесению изменений в схему территориального планирования Бейского района Республики Хакасия, проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории Бейского района Республики Хакасия. Целью является перевод земель сельхозназначения в земли промышленности.
Координационный Совет по вопросам социально-экономического

развития Бейского муниципального района Республики Хакасия
РЕШИЛ:
1. Вопрос «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования Бейский район Республики Хакасия на период до 2030 года, утвержденную решением Совета депутатов Бейского района от 24.12.2018 № 121.»:
1.1. Информацию принять к сведению;

1.2. Экономическому отделу администрации подготовить пояснительную записку и проект решения на следующую сессию Совета депутатов Бейского муниципального района Республики Хакасия. 
2. Вопрос «Расширения особой экономической зоны промышленно-производственного типа для развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева».».
2.1. Комитету по управлению имуществом администрации Бейского муниципального района Республики Хакасия совместно с юридическим отделом администрации Бейского район Республики Хакасия подготовить проект контракта с Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и отобранной организацией, осуществляющей подготовку проекта технического задания для перевода земель.
Председателя 

Координационного Совета                                                                           И.В.Барановская
 Ответственный секретарь                                                                              А.Ю. Туринова
